Sarvis

멀티모달 AI 개인 비서 시스템

Multimodal AI Personal Assistant System

프로젝트 기획서 및 개발 요구사항 정의서

Project Plan & Development Requirements Specification

버전 1.0 | 2026.05

# 목차

1. 프로젝트 개요

2. 핵심 기능 명세

3. 사용자 시나리오

4. 시스템 아키텍처

5. 기술 스택 및 도구 선정

6. 데이터베이스 및 스토리지 설계

7. AI/ML 모델 구성

8. 보안 및 개인정보 보호

9. UI/UX 설계 가이드라인

10. 개발 필요 항목 (상세 백로그)

11. 개발 일정 및 마일스톤

12. 테스트 전략 및 품질 관리

13. 배포 및 운영 전략

14. 위험 요소 및 대응 방안

15. 비용 추정 및 운영 비용

16. 향후 확장 로드맵

17. Sarvis 하네스 시스템 (Control & Evolution Harness)

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 프로젝트명 및 식별 정보

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | Sarvis (사르비스) |
| 네이밍 의미 | Servant + AI Vision System의 합성어. 시각·청각으로 봉사하는 AI 비서 |
| 제품 분류 | 멀티모달 개인용/업무용 AI 어시스턴트 |
| 배포 형태 | 웹 앱 + 모바일 앱 (반응형 + 네이티브 하이브리드) |
| 문서 버전 | v1.0 |
| 작성일 | 2026년 5월 |

## 1.2 프로젝트 배경 및 필요성

최근 LLM 기술의 비약적인 발전과 멀티모달 AI 모델(GPT-4o, Gemini, Claude 등)의 상용화로 인해, 단순 챗봇을 넘어선 진정한 의미의 ‘비서형 AI’에 대한 수요가 폭발적으로 증가하고 있다. 그러나 현재 시장에 출시된 대부분의 AI 어시스턴트는 다음과 같은 한계를 가진다.

- 음성 단일 채널에 의존하여 시각 정보를 활용하지 못함 (Siri, Bixby 등)

- 개인화된 사용자 식별 없이 누구나 동일한 응답을 받음

- 대화 내역과 시각적 맥락이 분리되어 저장되어, 과거 사건의 회상 및 검색이 어려움

- 능동적 알림(Proactive Notification) 기능이 부족함

Sarvis는 위 한계점들을 극복하고, 음성·영상·텍스트를 동시에 처리하는 진정한 의미의 멀티모달 비서를 구현하는 것을 목표로 한다.

## 1.3 비전 및 미션

비전: “사용자의 일상과 업무를 보고 듣고 기억하는 가장 신뢰할 수 있는 디지털 동반자”

미션: 음성과 시각 정보를 통합 분석하는 AI 기술을 통해, 사용자가 명시적으로 요청하지 않아도 맥락을 이해하고 능동적으로 도움을 제공하는 비서 시스템을 제공한다.

## 1.4 핵심 가치

| 가치 | 설명 |
| --- | --- |
| 멀티모달 통합 | 음성·영상·텍스트를 단일 컨텍스트로 결합하여 처리 |
| 개인화 인증 | 음성 지문(Voiceprint)과 얼굴 인식으로 본인 식별 후 맞춤형 서비스 제공 |
| 능동적 인지 | 사용자의 명령 없이도 환경 변화·이상 상황을 감지하여 알림 |
| 기억 가능한 비서 | 모든 상호작용을 시간·장소·맥락과 함께 인덱싱하여 자연어 검색 가능 |
| 디바이스 자유도 | 웹·모바일 어디서나 동일한 경험 제공 (반응형 + 동기화) |
| 프라이버시 우선 | 생체 정보·영상은 종단간 암호화 및 사용자 통제 보장 |

## 1.5 타겟 사용자

### 1.5.1 1차 타겟

- 지식 근로자: 잦은 회의·자료 정리·일정 관리가 필요한 사무직 종사자

- 프리랜서/1인 창업자: 비서 인력 없이 다중 업무를 동시에 처리해야 하는 개인 사업자

- 연구자/학생: 강의·세미나 기록과 자료 검색이 잦은 그룹

### 1.5.2 2차 타겟

- 재택근무자: 홈 오피스 환경의 보안·생산성 보조

- 크리에이터/유튜버: 촬영본 자동 정리, 메모, 아이디어 보관

- 고령자 가족: 낙상·이상 상황 감지를 통한 가족 보호 (옵션 모드)

## 1.6 차별화 포인트

| 경쟁 제품 | 한계 | Sarvis 차별점 |
| --- | --- | --- |
| Siri / Bixby | 단방향 명령 위주, 시각 정보 부재 | 카메라 기반 시각 컨텍스트 통합 |
| ChatGPT 음성 | 이벤트 기반 대화만 가능, 능동적 알림 없음 | 지속 모니터링 + 능동적 SMS 알림 |
| Otter.ai | 회의록 기능에만 특화 | 회의록 + 영상 + 일정 + 이상 감지 통합 |
| 일반 CCTV/홈카메라 | 단순 녹화·저장, 컨텍스트 분석 불가 | AI 기반 이상 행동 자동 분류 및 요약 |

# 2. 핵심 기능 명세

## 2.1 기능 개요 매트릭스

| No. | 기능명 | 분류 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | AI 비서식 멀티모달 로그인 (음성+얼굴) | 인증 | 필수 (P0) |
| F-02 | 음성 명령 인식 및 자연어 처리 | 입력 | 필수 (P0) |
| F-03 | 카메라 기반 환경/행동 인식 | 입력 | 필수 (P0) |
| F-04 | 회의록 자동 기록 및 요약 | 업무 | 필수 (P0) |
| F-05 | 영상 기록 및 이상 감지 + SMS 알림 | 모니터링 | 필수 (P0) |
| F-06 | 멀티모달 저장소 (음성/영상/텍스트 통합) | 스토리지 | 필수 (P0) |
| F-07 | 음성·텍스트 응답 생성 (TTS+자막) | 출력 | 필수 (P0) |
| F-08 | 반응형 웹/모바일 UI | 플랫폼 | 필수 (P0) |
| F-09 | 자연어 기반 기억 검색 (RAG) | 지능형 | 중요 (P1) |
| F-10 | 일정·할 일 자동 추출 및 캘린더 연동 | 업무 | 중요 (P1) |
| F-11 | 대화 컨텍스트 유지 및 멀티턴 추론 | 지능형 | 중요 (P1) |
| F-12 | 외부 서비스 연동 (Slack/Gmail/Calendar) | 통합 | 선택 (P2) |
| F-13 | 사용자별 페르소나 및 응답 스타일 학습 | 개인화 | 선택 (P2) |

## 2.2 F-01: AI 비서식 멀티모달 로그인

### 2.2.1 기능 설명

최초 서비스 시작 시, 사용자의 음성 지문과 얼굴 임베딩을 등록하고, 이후 매 세션 시작 시 두 가지 생체 정보를 동시에 검증하는 다중 요소 인증(MFA) 방식을 구현한다. 비밀번호 입력 없이 자연스러운 대화 시작만으로 본인 인증이 완료되도록 설계한다.

### 2.2.2 등록 플로우 (Enrollment)

- Step 1: 회원가입 후 ‘Sarvis 처음 설정’ 마법사 진입

- Step 2: 카메라 활성화 → 정면·좌·우·위·아래 5각도 얼굴 캡처 (라이브니스 검증 동시 수행)

- Step 3: 마이크 활성화 → 지정된 문장 3개를 자연스럽게 발화 (예: ‘안녕 Sarvis, 오늘부터 잘 부탁해’)

- Step 4: 얼굴 임베딩(512차원 벡터)과 음성 임베딩(192~256차원)을 추출하여 사용자 프로필에 암호화 저장

- Step 5: 등록 완료 후 Sarvis가 사용자 이름을 부르며 인사하는 검증 단계 수행

### 2.2.3 로그인 플로우 (Verification)

- 앱 실행 또는 웨이크업 워드 ‘Sarvis’ 호출

- 얼굴 인식: 임베딩 코사인 유사도 ≥ 0.85 (FAR < 0.001%)

- 음성 인식: 음성 임베딩 유사도 ≥ 0.80 + 라이브니스(녹음 재생 공격 방지)

- 두 검증 모두 통과 시 세션 토큰 발급, 실패 시 PIN/패스워드 폴백

### 2.2.4 보안 고려사항

- 얼굴 라이브니스: 눈 깜빡임/머리 회전 감지로 사진 위조 방지

- 음성 라이브니스: 무작위 챌린지 문장 발화 요구로 녹음 재생 공격 차단

- 생체 임베딩은 원본 미디어를 저장하지 않고 단방향 벡터화 후 AES-256으로 암호화 저장

- 저장 위치: 모바일은 디바이스 Secure Enclave/Keystore 우선, 웹은 서버 KMS

## 2.3 F-02: 음성 명령 인식 및 자연어 처리

### 2.3.1 기능 설명

저전력 웨이크업 워드 감지 → 클라우드 STT → LLM 의도 분석 → 명령 실행으로 이어지는 음성 명령 파이프라인을 구축한다. 한국어/영어 혼용을 지원하며, 노이즈 환경에서도 95% 이상의 인식 정확도를 목표로 한다.

### 2.3.2 처리 단계

| 단계 | 기술 요소 | 처리 위치 | 지연 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| 웨이크업 감지 | Porcupine / Snowboy / 자체 학습 KWS | On-device | < 200ms |
| VAD 음성 구간 검출 | WebRTC VAD / Silero VAD | On-device | Real-time |
| 음성-텍스트 변환(STT) | Whisper-large-v3 / Google STT / CLOVA | Cloud (스트리밍) | < 1s |
| 의도 분석/슬롯 추출 | GPT-4o / Claude / Gemini (Tool Use) | Cloud | < 2s |
| 명령 실행 | 내부 함수 호출 또는 API 라우팅 | Backend | < 1s |
| 응답 생성(TTS) | ElevenLabs / OpenAI TTS / 자체 음성 | Cloud (스트리밍) | < 1s 첫 음절 |

### 2.3.3 지원 명령 카테고리

- 정보 조회: “어제 회의에서 논의된 핵심 결정 사항이 뭐였지?”

- 업무 실행: “지금부터 회의 녹음 시작해”, “이 영상 30분만 기록해”

- 일정 관리: “다음 주 화요일 오후 2시에 김부장님과 미팅 잡아줘”

- 환경 분석: “지금 카메라에 보이는 게 뭐야?”, “책상 위에 빠진 거 없는지 봐줘”

- 알림 설정: “집에 누가 들어오면 문자로 알려줘”

- 회상 검색: “지난주에 내가 산 책 제목이 뭐였지?”

## 2.4 F-03: 카메라 기반 환경/행동 인식

### 2.4.1 기능 설명

디바이스 카메라(웹캠/스마트폰)의 영상을 지속적으로 분석하여 ① 사용자의 행동/제스처 ② 주변 환경의 객체와 변화 ③ 이상 상황을 실시간 인식한다. 항상 켜져 있는 모드와 명령 시에만 활성화되는 모드를 사용자가 토글할 수 있다.

### 2.4.2 비전 분석 모듈

| 모듈 | 기능 | 기술 후보 |
| --- | --- | --- |
| 객체 탐지 | 사람, 사물 위치/종류 식별 | YOLOv9 / RT-DETR / GroundingDINO |
| 자세/제스처 인식 | 손 제스처, 포즈 분류 | MediaPipe / OpenPose |
| 행동 분류 | 걷기/앉기/넘어짐/싸움 등 | MMAction2 / SlowFast / VideoMAE |
| 장면 이해 | 상황 묘사 자연어 생성 | GPT-4o-vision / Claude Vision / Gemini |
| 얼굴 인식 | 본인/타인 구분 | InsightFace / FaceNet |
| 광학 문자 인식(OCR) | 문서/화면의 텍스트 추출 | PaddleOCR / Tesseract |

### 2.4.3 프라이버시 모드

- 블러 모드: 사용자 외 인물의 얼굴 자동 블러

- 녹화 정지 구역: 특정 시간/장소(예: 침실)에서는 카메라 비활성화

- Local-only 모드: 영상 데이터 클라우드 전송 차단, 디바이스 내 추론만 사용

## 2.5 F-04: 회의록 자동 기록 및 요약

### 2.5.1 기능 설명

회의 시작 명령 시 음성 + (옵션) 영상 + 화면 공유를 동시에 기록하고, 종료 후 자동으로 ① 화자 분리(Diarization) ② 트랜스크립트 ③ 핵심 안건/결정 사항/액션 아이템을 추출하여 마크다운 회의록을 생성한다.

### 2.5.2 출력 산출물

- 타임스탬프가 포함된 전체 트랜스크립트

- 화자별 발언 색인 (Speaker A, B... 또는 등록된 이름)

- 3줄 요약, 5개 핵심 결정사항, 액션 아이템 목록(담당자/마감일)

- 회의 중 캡처된 화이트보드/슬라이드 이미지(자동 OCR 텍스트 동반)

- 자연어 검색 가능한 전체 텍스트 인덱스

### 2.5.3 배포 채널

- 앱 내 회의록 라이브러리에 자동 저장

- 이메일 또는 Slack 채널로 자동 발송 (옵션)

- Notion / Google Docs로 내보내기

## 2.6 F-05: 영상 기록 및 이상 감지 + SMS 알림

### 2.6.1 기능 설명

사용자가 지정한 시간 동안 또는 상시 모드로 영상을 녹화하면서, AI가 ‘특이점(Anomaly)’을 감지하면 즉시 사용자의 휴대폰으로 SMS와 푸시 알림을 발송한다. 특이점은 사용자가 사전에 정의하거나, AI가 학습된 일반 이상 패턴을 사용한다.

### 2.6.2 이상 감지 카테고리

| 카테고리 | 예시 트리거 |
| --- | --- |
| 사용자 정의 객체 | ‘우리 강아지가 거실에 있으면’, ‘아이가 현관문 열면’ |
| 사용자 정의 행동 | ‘사람이 책상 근처를 지나가면’ |
| 일반 이상 행동 | 넘어짐, 다툼, 침입, 화재/연기 감지 |
| 환경 변화 | 조명 급변, 큰 소음, 갑작스러운 움직임 |
| 부재 감지 | 지정 시간 동안 사용자 부재 |

### 2.6.3 알림 채널 및 우선순위

| 우선순위 | 채널 | 예시 상황 |
| --- | --- | --- |
| P0 (긴급) | SMS + 푸시 + 인앱 진동/음성 | 화재, 침입, 사람 넘어짐 |
| P1 (중요) | 푸시 + 인앱 알림 | 지정 객체 출현, 정의된 행동 발생 |
| P2 (일반) | 인앱 알림 (선택적 일일 다이제스트) | 환경 변화, 일상 패턴 변동 |

### 2.6.4 오탐 최소화 전략

- 연속 N프레임(3~5프레임) 동안 동일 이벤트 검출 시에만 트리거

- 사용자 피드백(‘맞음/오탐’) 기반 임계값 자동 조정

- 야간/저조도 환경에서는 별도 임계값 적용

- LLM 2차 검증: 비전 모델이 감지한 이벤트를 GPT-4o-vision으로 재검증

## 2.7 F-06: 멀티모달 저장 공간

### 2.7.1 기능 설명

음성, 영상, 이미지, 텍스트, 메타데이터를 단일 통합 저장소에 시간·이벤트·사용자 단위로 인덱싱하여 보관한다. 모든 데이터는 임베딩 벡터로 변환되어 자연어 기반 검색이 가능하다.

### 2.7.2 데이터 분류

| 타입 | 원본 저장 | 메타데이터 | 임베딩 |
| --- | --- | --- | --- |
| 음성 클립 | S3 (FLAC/Opus) | 시간/세션/화자 | 음성 + 텍스트 임베딩 |
| 영상 클립 | S3 (HLS / H.265) | 시간/장소/이벤트 태그 | 비디오 + 키프레임 임베딩 |
| 회의록 | PostgreSQL + S3 | 참석자/안건/결정사항 | 텍스트 임베딩 |
| 이미지/캡처 | S3 (WebP/AVIF) | OCR 텍스트/객체 | 이미지 임베딩(CLIP) |
| 대화 기록 | PostgreSQL | 타임스탬프/세션 | 텍스트 임베딩 |

### 2.7.3 검색 인터페이스

- 자연어 검색: ‘지난주 김부장과의 회의에서 디자인 관련 내용’

- 시간 기반 필터: 날짜/요일/시간대 범위

- 화자/인물 기반 필터

- 이벤트 태그 기반 필터 (회의/녹화/이상감지)

- 벡터 유사도 검색 + BM25 하이브리드

## 2.8 F-07: 음성·텍스트 응답 생성

LLM이 생성한 응답을 ① 자연스러운 음성(TTS)으로 즉시 발화하면서 ② 동시에 화면에 자막/카드 형태로 표시한다. 사용자는 토글로 음성 출력 ON/OFF 전환 가능하다.

- 스트리밍 TTS로 첫 음절 1초 이내 출력

- 감정/억양 조절 (차분/명랑/긴급)

- 화면 카드: 회의 요약, 캘린더, 영상 썸네일 등 리치 미디어 응답

- 청각 장애 대응: 텍스트 우선 모드

## 2.9 F-08: 반응형 웹/모바일 UI

웹과 모바일 어디서나 동일한 기능을 제공하되, 입력 디바이스 특성에 맞춰 UI가 최적화되도록 설계한다.

| 디바이스 | 기본 입력 | 특화 UI |
| --- | --- | --- |
| 데스크톱 웹 | 키보드 + 웹캠 + 마이크 | 사이드바 + 큰 영상 미리보기, 다중 패널 |
| 태블릿 웹 | 터치 + 카메라 | 2단 레이아웃, 스와이프 제스처 |
| 모바일 앱 | 음성·카메라 우선, 텍스트 보조 | 하단 탭 + 풀스크린 카메라/녹음 뷰 |
| 모바일 웹 | PWA 형태, 모바일 앱과 유사 UI | 앱 미설치 사용자 대상 폴백 |

# 3. 사용자 시나리오

## 3.1 시나리오 1: 첫 사용 - 등록 및 인증

이수진(32세, 마케팅 매니저)은 Sarvis 앱을 처음 다운받아 실행한다.

- 앱이 실행되며 ‘안녕하세요, 저는 Sarvis입니다. 처음 만나서 반갑습니다’라고 말한다.

- 앱이 카메라 권한과 마이크 권한을 한 번에 요청한다.

- ‘얼굴을 등록할게요’ 안내에 따라 5각도 얼굴이 캡처된다(약 30초).

- ‘이번엔 목소리를 들려주세요’ 안내에 따라 3개 문장을 발화한다.

- Sarvis가 ‘이수진님, 등록이 완료됐어요. 이제부터 ‘사르비스’라고 부르면 도와드릴게요’라고 응답한다.

## 3.2 시나리오 2: 회의 자동 기록

이수진은 사무실에서 노트북을 열어 줌 미팅을 시작하려 한다.

- ‘사르비스, 지금부터 회의 녹음 시작해. 이름은 9월 캠페인 킥오프야.’

- Sarvis가 ‘네, 9월 캠페인 킥오프 회의를 녹음 시작합니다’라고 응답하며 화면 우상단에 녹화 인디케이터 표시.

- 회의가 진행되는 50분 동안 음성 + (선택적으로) 화면 공유를 기록한다.

- 회의 종료 시 ‘사르비스, 회의 끝’ 또는 자동 무음 감지 후 ‘회의를 종료하고 정리할까요?’ 질문.

- 3분 후 회의록(요약, 액션 아이템, 트랜스크립트)이 이메일과 앱에 도착.

## 3.3 시나리오 3: 부재중 이상 감지

이수진은 점심을 먹으러 자리를 비웠다. 책상 위 노트북 카메라는 모니터링 모드로 켜져 있다.

- Sarvis는 ‘책상 위에 새로운 사람이 다가오면 알려줘’라는 사전 명령을 인지하고 있다.

- 12:30, 동료 박과장이 책상에 다가와 노트를 두고 간다.

- Sarvis가 SMS와 푸시로 ‘12:30, 책상 근처에서 사람을 감지했어요. 노트를 두고 갔습니다. (영상 5초 미리보기)’ 발송.

- 이수진이 알림 탭 → 5초 클립과 자연어 요약을 확인.

## 3.4 시나리오 4: 자연어로 과거 검색

이수진은 ‘아 그때 박부장이 뭐라고 했더라?’ 라며 휴대폰을 든다.

- ‘사르비스, 지난주 박부장님이 디자인 시안에 대해서 한 말 찾아줘.’

- Sarvis가 음성 회의록 7개 중 관련도 높은 2개를 추출, 해당 발언 부분을 음성+텍스트로 재생.

- ‘5월 1일 9월 캠페인 회의에서 박부장님이 이렇게 말씀하셨어요…’

## 3.5 시나리오 5: 환경 인식 기반 도움

이수진이 책상에 앉아 노트북을 펴고 있다.

- ‘사르비스, 내가 지금 보고 있는 이 영수증 내용을 정리해서 메일로 보내줘.’

- Sarvis가 카메라로 영수증을 인식 → OCR로 항목/금액 추출 → 표 형태로 정리 후 이메일 발송.

- ‘영수증 7개 항목, 총 142,000원 정리해서 본인 메일로 보냈어요.’

# 4. 시스템 아키텍처

## 4.1 전체 아키텍처 개요

Sarvis는 ‘클라이언트(엣지) + API Gateway + 마이크로서비스(AI 처리) + 스토리지’의 4계층 클라우드 네이티브 구조로 설계한다. 영상·음성처럼 대용량 실시간 데이터는 별도의 미디어 파이프라인을 통해 처리하고, 명령·응답은 비교적 가벼운 동기 API로 처리하여 부하를 분산한다.

## 4.2 계층별 구성

| 계층 | 주요 책임 | 구성 요소 |
| --- | --- | --- |
| 클라이언트 | 센서 캡처, 웨이크업 감지, UI 렌더링 | React (웹), React Native (모바일), TFLite/CoreML (온디바이스 추론) |
| API Gateway | 인증, 라우팅, Rate Limiting, WebSocket 처리 | Kong / AWS API Gateway / Nginx |
| 서비스 계층 | 도메인 로직 (인증/회의록/이상감지 등) | Node.js (NestJS) + Python (FastAPI) 마이크로서비스 |
| AI 추론 계층 | STT/TTS/Vision/LLM 처리 | GPU 노드 (A10/L4) + 외부 LLM API |
| 데이터 계층 | 관계형/벡터/객체 저장 | PostgreSQL + pgvector / Redis / S3 |
| 메시지 버스 | 비동기 작업 큐 | Kafka / RabbitMQ / AWS SQS |
| 관측성 | 로그/메트릭/트레이스 | OpenTelemetry + Grafana + Loki |

## 4.3 데이터 흐름 - 음성 명령 처리

- [1] 클라이언트가 웨이크업 워드 감지 → 마이크 활성화

- [2] 음성 청크를 WebSocket으로 STT 서비스로 스트리밍

- [3] 누적 트랜스크립트가 LLM Orchestrator로 전달

- [4] LLM이 의도 분석 → Tool Use(함수 호출)로 회의록/캘린더/검색 등 적절한 마이크로서비스 호출

- [5] 결과 요약을 TTS 스트림으로 변환, 클라이언트가 즉시 재생 + 자막 표시

- [6] 모든 상호작용을 멀티모달 스토리지에 메타데이터와 함께 저장 → 임베딩 인덱스 갱신

## 4.4 데이터 흐름 - 영상 모니터링/이상 감지

- [1] 클라이언트 카메라가 480p~720p H.264 스트림을 RTC/RTMP로 송출

- [2] 미디어 게이트웨이가 청크 단위로 객체 스토리지(원본)에 동시 적재

- [3] 비전 워커가 30fps 중 5fps 샘플링하여 객체 탐지 + 행동 분류 수행

- [4] 이상 후보가 발생하면 키프레임 5장 + 5초 클립을 LLM Vision으로 2차 검증

- [5] 검증 통과 시 알림 서비스가 SMS(Twilio/CoolSMS) + FCM/APNs 푸시 발송

- [6] 이벤트는 알림 로그 + 타임라인 DB에 저장되어 사용자가 회상·검색 가능

## 4.5 멀티 디바이스 동기화

사용자가 PC/모바일을 오갈 때 세션 상태(현재 진행 중인 작업, 알림 읽음 처리, 회의록 임시 저장본 등)가 즉시 동기화되어야 한다.

- WebSocket 기반 실시간 상태 동기화 (Yjs 또는 자체 CRDT)

- 디바이스 간 ‘이어서 하기(Hand-off)’: PC에서 시작한 회의록 작성 → 모바일에서 이어서 음성 검토

- 오프라인 우선 캐시 + 재연결 시 충돌 해결 (Last-Write-Wins + 사용자 확인)

# 5. 기술 스택 및 도구 선정

## 5.1 프론트엔드

| 영역 | 선정 기술 | 선정 이유 |
| --- | --- | --- |
| 웹 프레임워크 | Next.js 14 (App Router) + React 18 | SSR/SSG, 반응형, 풍부한 생태계 |
| 모바일 | React Native (Expo) + 일부 네이티브 모듈 | 코드 공유 + 네이티브 카메라/마이크 접근 |
| 상태 관리 | Zustand + TanStack Query | 보일러플레이트 최소, 서버 상태 캐시 |
| UI 라이브러리 | Tailwind CSS + shadcn/ui + Radix | 빠른 반응형 + 접근성 |
| 미디어 처리 | WebRTC, MediaRecorder API, FFmpeg.wasm | 브라우저 내 녹화/스트리밍/변환 |
| 온디바이스 AI | TensorFlow.js + ONNX Runtime Web | 웨이크업 감지 등 경량 추론 |
| 실시간 통신 | Socket.io / native WebSocket | 양방향 명령/응답 스트리밍 |

## 5.2 백엔드

| 영역 | 선정 기술 | 선정 이유 |
| --- | --- | --- |
| API 서버 | NestJS (Node.js, TypeScript) | 엔터프라이즈급 구조, DTO·DI·테스트 용이 |
| AI/ML 서비스 | FastAPI (Python 3.11) | PyTorch/TensorFlow 직접 호출 용이 |
| 메시지 큐 | Kafka 또는 AWS SQS + EventBridge | 이벤트 기반 비동기 처리 |
| 워크플로우 | Temporal.io / AWS Step Functions | 장기 실행 작업(회의 처리, 영상 분석) |
| 인증 | Auth0 / Cognito + 자체 생체 인증 모듈 | 표준 OAuth + 생체 인증 결합 |
| 미디어 서버 | Janus / mediasoup / LiveKit | WebRTC 기반 양방향 스트림 |

## 5.3 AI/ML 모델

| 용도 | 1차 선택 | 대안 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| LLM (메인) | Claude Opus / GPT-4o | Gemini 1.5 Pro | Tool Use + 비전 통합 |
| LLM (경량) | Claude Haiku / GPT-4o-mini | Gemini Flash | 지연 민감 작업 |
| STT | Whisper-large-v3 (자체 호스팅) | Google STT, CLOVA | 한국어 정확도 우선 |
| TTS | ElevenLabs / OpenAI TTS | Naver Voice / Azure TTS | 감정 표현 + 한국어 자연성 |
| 객체 탐지 | YOLOv9 / RT-DETR | GroundingDINO (zero-shot) | 온프레미스 GPU 추론 |
| 행동 분류 | VideoMAE v2 / SlowFast | MViT, Uniformer | 사전학습 후 파인튜닝 |
| 얼굴 임베딩 | InsightFace ArcFace-r100 | FaceNet | 학습 데이터셋 검증 필요 |
| 음성 임베딩 | ECAPA-TDNN / Pyannote | Resemblyzer | 노이즈 강건성 우선 |
| 임베딩 (텍스트) | BGE-M3 / OpenAI text-embedding-3 | Jina Embeddings | 다국어 지원 |

## 5.4 데이터베이스 및 스토리지

| 용도 | 선정 기술 | 용량/성능 요구 |
| --- | --- | --- |
| 관계형 DB | PostgreSQL 16 + pgvector | 수십 GB, 99.95% SLA |
| 캐시 | Redis 7 (Cluster) | 세션, 명령 큐, Pub/Sub |
| 객체 스토리지 | AWS S3 / Cloudflare R2 (호환) | 수 TB, 다중 리전 복제 |
| 검색 엔진 | OpenSearch / Elasticsearch | 전체 텍스트 + 벡터 하이브리드 |
| 벡터 DB (대용량) | Qdrant / Milvus | 수억 벡터까지 확장 |
| 시계열 DB | TimescaleDB (PostgreSQL 확장) | 이벤트/메트릭 시계열 |
| 미디어 CDN | CloudFront / Cloudflare | 글로벌 저지연 전송 |

## 5.5 인프라 및 DevOps

| 영역 | 선정 기술 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 클라우드 | AWS (메인) + Cloudflare (엣지) | 한국·일본 리전 운영 |
| 컨테이너 | Docker + Kubernetes (EKS) | GPU 노드 풀 별도 운영 |
| IaC | Terraform + Helm | 환경별(dev/stage/prod) 분리 |
| CI/CD | GitHub Actions + ArgoCD | GitOps 배포 |
| 모니터링 | Prometheus + Grafana + Loki | OpenTelemetry 표준 |
| 에러 추적 | Sentry | 프론트/백 통합 |
| 피쳐 플래그 | LaunchDarkly / Unleash | 점진적 롤아웃 |
| 보안 스캔 | Trivy + Snyk + Semgrep | SBOM 관리 |

## 5.6 외부 연동 서비스

| 서비스 | 용도 |
| --- | --- |
| Twilio / CoolSMS | SMS 알림 발송 |
| FCM / APNs | 모바일 푸시 알림 |
| Stripe / Toss | 결제 (구독) |
| Google Workspace API | 캘린더, Gmail, Drive 연동 |
| Slack API | 회의록 채널 발송 |
| Notion API | 회의록 외부 저장 |
| Zoom / Meet / Teams Bot SDK | 화상회의 자동 참여(옵션) |

# 6. 데이터베이스 및 스토리지 설계

## 6.1 핵심 엔티티 모델

| 엔티티 | 주요 컬럼 | 관계 |
| --- | --- | --- |
| users | id, email, name, locale, created_at | 1:N → biometrics, sessions |
| biometric_profiles | user_id, face_embedding, voice_embedding, version | N:1 ← users |
| sessions | id, user_id, device_id, started_at, ended_at | N:1 ← users |
| conversations | id, session_id, transcript, response, modality | N:1 ← sessions |
| meetings | id, user_id, title, started_at, ended_at, summary | 1:N → meeting_segments |
| meeting_segments | id, meeting_id, speaker, text, ts_start, ts_end, audio_url | N:1 ← meetings |
| video_clips | id, user_id, started_at, duration, s3_url, thumbnail_url | 1:N → anomaly_events |
| anomaly_events | id, clip_id, type, confidence, summary, notified_at | N:1 ← video_clips |
| embeddings | id, owner_type, owner_id, vector(1536), modality | polymorphic |
| notifications | id, user_id, channel, payload, sent_at, read_at | N:1 ← users |
| tasks | id, user_id, title, due_at, source_meeting_id, status | N:1 ← users |
| calendars | id, user_id, provider, external_id, sync_token | N:1 ← users |

## 6.2 스토리지 정책

- Hot 단계 (0~7일): S3 Standard + CDN 캐시. 즉시 재생 가능

- Warm 단계 (7~90일): S3 Standard-IA. 접근 시 약간의 지연 허용

- Cold 단계 (90일 이상): S3 Glacier Instant Retrieval / Deep Archive (사용자 동의 시 자동 이관)

- 자동 삭제: 사용자 설정에 따라 30/90/365일 후 원본 자동 삭제. 임베딩과 메타데이터는 옵션

- 백업: RDS 자동 백업 7일 + 일일 스냅샷, S3 객체 버전 관리 + 다중 리전 복제

## 6.3 벡터 검색 설계

멀티모달 RAG를 위해 ‘텍스트·음성·이미지’ 임베딩을 하나의 검색 인덱스에 통합한다.

- PostgreSQL pgvector(IVF/HNSW 인덱스)로 시작 → 1억 벡터 이상 시 Qdrant 분리

- 하이브리드 검색: 코사인 유사도 (0.7) + BM25 텍스트 점수 (0.3) 가중합

- 필터링: user_id, 시간 범위, modality, 이벤트 태그를 메타데이터 필터로 적용

- 리랭킹: 1차 Top-K=50 → BGE-Reranker로 최종 Top-5 정렬 후 LLM에 전달

# 7. AI/ML 모델 구성

## 7.1 모델 파이프라인 전체도

Sarvis의 AI 파이프라인은 ‘인지(Perception) → 이해(Understanding) → 결정(Planning) → 표현(Expression)’의 4단계로 구성된다.

- 인지 단계: STT, 객체 탐지, 행동 분류, 얼굴/음성 임베딩 — 입력을 디지털 신호에서 의미 단위로 변환

- 이해 단계: 멀티모달 LLM이 텍스트 + 비전 + 사용자 프로필 + 과거 컨텍스트를 통합 분석

- 결정 단계: LLM Tool Use로 적절한 액션 선택 (회의록 시작/캘린더 등록/SMS 발송 등)

- 표현 단계: TTS로 음성 응답 생성, 화면에 카드/자막 동시 출력

## 7.2 핵심 모델별 운영 전략

| 모델 | 운영 방식 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 메인 LLM | 외부 API 호출 (Claude/GPT-4o) | 최신 성능, 자체 운영 비용 부담 |
| 경량 LLM/라우팅 | 외부 API의 mini 모델 또는 자체 호스팅 LLM | 지연·비용 최적화 |
| STT | 자체 호스팅 (Whisper) + 외부 폴백 | 프라이버시 및 비용 |
| TTS | 외부 API + 자체 캐싱 | 감정 표현 품질 |
| 비전 (객체/행동) | 자체 GPU 추론 | 실시간성 + 영상 데이터 외부 전송 최소화 |
| LLM Vision (2차 검증) | 외부 API | 정확도 우선, 호출 빈도 낮음 |
| 임베딩 | 자체 호스팅 BGE-M3 + 외부 폴백 | 비용 최적화 |

## 7.3 RAG 구성

- 문서/대화 저장 시 청크 분할 (350~512토큰, 50토큰 오버랩)

- 청크별 BGE-M3 임베딩 + 메타데이터(시간/세션/화자) 저장

- 질의 시 사용자 의도를 멀티 쿼리로 확장 (LLM이 질의 재작성)

- 벡터 검색 + BM25 하이브리드 → 리랭킹 → 컨텍스트 윈도우 구성

- 응답 생성 시 인용 출처(언제/어디서) 함께 제공

## 7.4 파인튜닝 및 학습 루프

- 초기에는 외부 LLM의 In-context Learning + Few-shot 프롬프트만 사용

- 100만 명령 누적 후 사용자 피드백(좋아요/오탐) 기반 RLHF/DPO 데이터셋 구축

- 이상 감지 모델은 사용자별 ‘정상’ 데이터로 자기지도 fine-tune (오탐률 감소)

- Voiceprint·얼굴 임베딩은 사용자 추가 등록 시 점진적 평균화 (프로토타입 업데이트)

# 8. 보안 및 개인정보 보호

## 8.1 보안 원칙

- Privacy by Design: 기능 설계 단계부터 최소 수집·최소 보관 원칙

- Zero Trust: 내부/외부 구분 없이 모든 요청을 인증·인가

- End-to-End Encryption: 디바이스 → 서버 → 스토리지 전 구간 암호화

- 사용자 통제권: 수집 범위·보관 기간·삭제·내보내기 모두 사용자 설정

## 8.2 암호화 정책

| 대상 | 방식 |
| --- | --- |
| 전송 구간 | TLS 1.3 (Perfect Forward Secrecy) |
| 저장 구간 (DB) | AES-256 + KMS 키 회전 |
| 객체 스토리지 | S3 SSE-KMS + 클라이언트 측 암호화 옵션 |
| 생체 임베딩 | AES-256-GCM, 디바이스 Secure Enclave 키 우선 |
| 비밀 관리 | AWS Secrets Manager / HashiCorp Vault |
| 로그 마스킹 | PII 자동 마스킹 (전화번호, 이메일, 주소) |

## 8.3 사용자 권리 보장

- 열람권: 모든 저장 데이터를 JSON/ZIP으로 내보내기

- 삭제권: 24시간 이내 전체 삭제 (백업 포함 30일 이내 완전 파기)

- 정정권: 회의록·메타데이터·생체 정보 직접 편집

- 거부권: AI 자동 분석 비활성화 모드 제공

## 8.4 규제 준수

| 규제 | 주요 대응 |
| --- | --- |
| 개인정보보호법 (한국) | 개인정보 처리 방침, 동의 분리, 위탁 고지 |
| GDPR (EU 진출 시) | DPO 지정, DPIA 수행, Lawful Basis 명시 |
| CCPA (미국 캘리포니아) | Do Not Sell My Info 옵트아웃 제공 |
| 생체정보 특별 처리 | 별도 동의, 임베딩만 저장, 원본 즉시 폐기 |
| 미성년자 보호 | 14세 미만 가입 차단, 보호자 동의 절차 |

## 8.5 위협 모델링

| 위협 | 대응 |
| --- | --- |
| 생체 인증 위조 (사진/녹음) | 라이브니스 검증 + 챌린지 응답 |
| 계정 탈취 (Credential Stuffing) | MFA 의무화, 비정상 위치 알림, 봇 탐지 |
| 영상 데이터 유출 | 암호화 + 짧은 보존 기간 + 사용자 디바이스 키 옵션 |
| 프롬프트 인젝션 | 시스템 프롬프트 격리, 사용자 입력 sanitize |
| LLM 환각 (Hallucination) | RAG로 사실 근거 제공, 출처 명시, 중요 작업은 사용자 확인 |
| 모델 학습 데이터로 사용자 데이터 유출 | 외부 API에 학습 옵트아웃 헤더, 자체 모델은 사용자 데이터 격리 |

# 9. UI/UX 설계 가이드라인

## 9.1 디자인 원칙

- 대화 우선 (Conversational First): 텍스트/버튼은 음성 대안으로 동작. UI는 음성과 동등한 시민

- 상태 가시성 (Visibility of State): 녹화/청취/처리/대기 상태를 항상 인디케이터로 표시

- 취소 가능성 (Cancelability): AI가 진행 중인 모든 작업을 즉시 중단할 수 있는 ‘멈춰’ 명령 보장

- 점진적 공개 (Progressive Disclosure): 고급 설정은 숨기고, 자주 쓰는 기능을 전면에

- 접근성 (Accessibility): WCAG 2.2 AA 이상, 색약·시각장애·청각장애 지원

## 9.2 핵심 화면 구성

| 화면 | 주요 요소 |
| --- | --- |
| 홈 (대시보드) | 오늘 일정, 최근 대화, 진행 중 녹화, 알림 카드 |
| 대화 | 실시간 자막, 응답 카드, 첨부 미리보기, 음성 토글 |
| 회의록 라이브러리 | 검색바, 회의 카드(요약/태그/길이), 필터(날짜/참석자) |
| 영상 타임라인 | 일자별 클립, 이상 이벤트 마커, 미리보기 스크럽 |
| 알림 | 우선순위별 그룹, 5초 영상 미리보기, ‘맞음/오탐’ 피드백 |
| 설정 | 프라이버시, 생체 재등록, 알림 규칙, 데이터 내보내기 |

## 9.3 반응형 브레이크포인트

| 브레이크포인트 | 기기 | 레이아웃 |
| --- | --- | --- |
| ~ 480px | 모바일 (소형) | 1단, 하단 탭, 풀스크린 모달 |
| 481 ~ 768px | 모바일 (대형) / 작은 태블릿 | 1단 + 부분 모달 |
| 769 ~ 1024px | 태블릿 | 2단, 사이드바 토글 |
| 1025 ~ 1440px | 노트북 | 사이드바 + 메인 + 보조 패널 (3단) |
| 1441px ~ | 데스크톱 / 대형 모니터 | 다중 패널, 카메라 미리보기 큰 영역 |

## 9.4 음성 UX 가이드

- 응답은 1문장 핵심 + (필요시) 2~3문장 부연. 길어질 경우 ‘자세히 들으시려면 ‘계속’이라고 말씀해 주세요’

- 처리 중 무음을 피하기 위해 200ms 이내에 ‘잠시만요’ 같은 백채널 응답

- 실패/모호한 명령은 ‘이렇게 이해했어요. 맞나요?’ 식의 확인 질문

- 긴급 알림 시 음성 톤 변경(긴급 모드)으로 주의 환기

# 10. 개발 필요 항목 (상세 백로그)

아래는 Sarvis MVP 출시까지 필요한 개발 항목을 모듈별로 분해한 백로그이다. 각 항목은 ID, 모듈, 작업 내용, 의존성, 우선순위, 추정 공수(인일, person-day)로 정리한다.

## 10.1 모듈 1: 인증 및 사용자 관리

| ID | 작업 내용 | 우선순위 | 공수 |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTH-01 | 이메일/비밀번호 회원가입 + OAuth(Google, Apple) 연동 | P0 | 5 |
| AUTH-02 | JWT + Refresh Token 기반 세션 관리 | P0 | 3 |
| AUTH-03 | 얼굴 임베딩 등록 SDK (5각도 캡처 + 품질 체크) | P0 | 8 |
| AUTH-04 | 음성 임베딩 등록 SDK (3문장 발화 + 라이브니스) | P0 | 8 |
| AUTH-05 | 생체 인증 검증 API (얼굴 + 음성 동시 검증) | P0 | 6 |
| AUTH-06 | 생체 데이터 암호화 저장 모듈 (AES-256 + KMS) | P0 | 5 |
| AUTH-07 | PIN/패스워드 폴백 인증 | P0 | 3 |
| AUTH-08 | 다중 디바이스 등록·관리 화면 | P1 | 5 |
| AUTH-09 | 디바이스 신뢰 정책 (새 디바이스 알림) | P1 | 3 |
| AUTH-10 | 계정 삭제 + 데이터 완전 폐기 워크플로우 | P0 | 4 |

## 10.2 모듈 2: 음성 입력/출력

| ID | 작업 내용 | 우선순위 | 공수 |
| --- | --- | --- | --- |
| VOICE-01 | 웨이크업 워드 ‘Sarvis’ 학습 모델 (KWS) 구축 | P0 | 10 |
| VOICE-02 | 온디바이스 VAD 통합 (브라우저/모바일) | P0 | 5 |
| VOICE-03 | WebSocket 기반 STT 스트리밍 클라이언트 | P0 | 5 |
| VOICE-04 | Whisper 자체 호스팅 STT 서비스 (GPU 추론) | P0 | 8 |
| VOICE-05 | STT 폴백 라우팅 (외부 API 자동 전환) | P0 | 3 |
| VOICE-06 | 스트리밍 TTS 클라이언트 (오디오 청크 재생) | P0 | 5 |
| VOICE-07 | TTS 음성 캐싱 시스템 | P1 | 3 |
| VOICE-08 | 노이즈 캔슬링 전처리 (RNNoise / DeepFilterNet) | P1 | 5 |
| VOICE-09 | 한국어/영어 자동 코드스위칭 처리 | P1 | 4 |

## 10.3 모듈 3: 비전 입력/처리

| ID | 작업 내용 | 우선순위 | 공수 |
| --- | --- | --- | --- |
| VIS-01 | WebRTC 기반 카메라 캡처 + 송출 SDK | P0 | 6 |
| VIS-02 | 미디어 게이트웨이 (mediasoup/LiveKit) 구축 | P0 | 10 |
| VIS-03 | 객체 탐지 워커 (YOLOv9, GPU 배치 추론) | P0 | 8 |
| VIS-04 | 행동 분류 워커 (VideoMAE 추론 파이프라인) | P0 | 10 |
| VIS-05 | 이상 감지 룰 엔진 + LLM 2차 검증 | P0 | 8 |
| VIS-06 | 키프레임 추출 + 썸네일 생성 | P0 | 3 |
| VIS-07 | OCR 통합 (PaddleOCR) | P1 | 4 |
| VIS-08 | 프라이버시 블러 (얼굴 자동 마스킹) | P0 | 5 |
| VIS-09 | 지정 시간/장소 카메라 비활성화 정책 엔진 | P0 | 3 |
| VIS-10 | 온디바이스 추론 (TFLite/ONNX) - Local-only 모드 | P1 | 10 |

## 10.4 모듈 4: 회의록

| ID | 작업 내용 | 우선순위 | 공수 |
| --- | --- | --- | --- |
| MEET-01 | 회의 시작/종료 명령 인식 | P0 | 2 |
| MEET-02 | 장기 음성 녹음 (chunk + 클라우드 업로드) | P0 | 5 |
| MEET-03 | 화자 분리 (Pyannote diarization 파이프라인) | P0 | 8 |
| MEET-04 | 화자 라벨링 (등록 사용자와 매칭) | P1 | 5 |
| MEET-05 | 회의 요약 LLM 프롬프트 엔지니어링 | P0 | 5 |
| MEET-06 | 액션 아이템 추출 + 캘린더/Task 등록 | P0 | 5 |
| MEET-07 | 마크다운 회의록 렌더링 + PDF 내보내기 | P0 | 4 |
| MEET-08 | Slack/이메일/Notion 자동 발송 | P1 | 5 |
| MEET-09 | 화면 공유 캡처 + OCR 슬라이드 텍스트화 | P1 | 5 |
| MEET-10 | 회의 라이브러리 검색 UI | P0 | 5 |

## 10.5 모듈 5: 영상 모니터링 및 알림

| ID | 작업 내용 | 우선순위 | 공수 |
| --- | --- | --- | --- |
| MON-01 | 지속 영상 캡처 모드 (배터리·대역폭 최적화) | P0 | 5 |
| MON-02 | 이상 이벤트 큐 + 워커 풀 | P0 | 5 |
| MON-03 | 사용자 정의 알림 규칙 DSL (자연어 → 규칙) | P0 | 8 |
| MON-04 | 5초 미리보기 클립 자동 생성 | P0 | 3 |
| MON-05 | Twilio/CoolSMS SMS 통합 | P0 | 3 |
| MON-06 | FCM/APNs 푸시 통합 | P0 | 4 |
| MON-07 | 알림 우선순위 라우팅 + 무음 시간대 정책 | P0 | 3 |
| MON-08 | 알림 피드백(맞음/오탐) → 임계값 자동 조정 | P1 | 5 |
| MON-09 | 타임라인 UI (이벤트 마커 + 영상 스크럽) | P0 | 8 |

## 10.6 모듈 6: 멀티모달 저장 및 검색

| ID | 작업 내용 | 우선순위 | 공수 |
| --- | --- | --- | --- |
| STOR-01 | S3 업로드 매니저 (재시도/체크섬) | P0 | 4 |
| STOR-02 | 멀티파트 대용량 업로드 (영상) | P0 | 3 |
| STOR-03 | PostgreSQL + pgvector 스키마 마이그레이션 | P0 | 3 |
| STOR-04 | 임베딩 생성 워커 (BGE-M3) | P0 | 5 |
| STOR-05 | 하이브리드 검색 API (벡터 + BM25 + 리랭킹) | P0 | 8 |
| STOR-06 | 스토리지 라이프사이클 정책 (Hot/Warm/Cold) | P1 | 3 |
| STOR-07 | 데이터 내보내기 (JSON/ZIP) 워크플로우 | P0 | 5 |
| STOR-08 | 데이터 삭제 워크플로우 (백업까지 전파) | P0 | 4 |

## 10.7 모듈 7: LLM Orchestrator

| ID | 작업 내용 | 우선순위 | 공수 |
| --- | --- | --- | --- |
| LLM-01 | LLM Provider 추상화 (Claude/GPT/Gemini 라우팅) | P0 | 5 |
| LLM-02 | Tool Use 정의 (회의 시작/캘린더 등록/검색 등 20+) | P0 | 8 |
| LLM-03 | RAG 컨텍스트 빌더 (사용자 기억 + 현재 화면) | P0 | 8 |
| LLM-04 | 시스템 프롬프트 + 페르소나 모듈 | P0 | 3 |
| LLM-05 | 프롬프트 인젝션 방어 sanitizer | P0 | 5 |
| LLM-06 | 응답 스트리밍 + 중간 취소 처리 | P0 | 5 |
| LLM-07 | 토큰 사용량 모니터링 + 비용 알림 | P0 | 3 |
| LLM-08 | 오류·할 수 없음 응답 가이드라인 | P0 | 3 |

## 10.8 모듈 8: 프론트엔드 (웹)

| ID | 작업 내용 | 우선순위 | 공수 |
| --- | --- | --- | --- |
| WEB-01 | Next.js 프로젝트 초기 세팅 + 디자인 시스템 | P0 | 5 |
| WEB-02 | 반응형 레이아웃 (모바일/태블릿/데스크톱) | P0 | 8 |
| WEB-03 | 온보딩 마법사 (생체 등록) | P0 | 8 |
| WEB-04 | 대화 UI (자막/카드/응답) | P0 | 10 |
| WEB-05 | 회의록 라이브러리 + 상세 뷰 | P0 | 8 |
| WEB-06 | 영상 타임라인 + 플레이어 | P0 | 10 |
| WEB-07 | 알림 센터 + 피드백 UI | P0 | 5 |
| WEB-08 | 설정 (프라이버시/규칙/내보내기) | P0 | 5 |
| WEB-09 | PWA 지원 + 오프라인 캐시 | P1 | 4 |
| WEB-10 | 다크 모드 + 접근성 (WCAG 2.2 AA) | P1 | 5 |

## 10.9 모듈 9: 모바일 앱

| ID | 작업 내용 | 우선순위 | 공수 |
| --- | --- | --- | --- |
| MOB-01 | React Native (Expo) 프로젝트 세팅 | P0 | 3 |
| MOB-02 | 네이티브 카메라/마이크 모듈 | P0 | 5 |
| MOB-03 | 백그라운드 녹화 + 알림 처리 | P0 | 8 |
| MOB-04 | 푸시 알림 통합 (FCM/APNs) | P0 | 4 |
| MOB-05 | 디바이스 Secure Enclave 키 통합 | P0 | 5 |
| MOB-06 | iOS/Android 앱스토어 배포 파이프라인 | P0 | 5 |
| MOB-07 | 공유 시트 통합 (다른 앱에서 Sarvis로 공유) | P1 | 3 |
| MOB-08 | Siri Shortcuts / Google Assistant 통합 | P2 | 4 |

## 10.10 모듈 10: 인프라 및 운영

| ID | 작업 내용 | 우선순위 | 공수 |
| --- | --- | --- | --- |
| OPS-01 | Terraform 기반 멀티 환경 (dev/stage/prod) 구성 | P0 | 8 |
| OPS-02 | EKS 클러스터 + GPU 노드 풀 + 오토스케일 | P0 | 8 |
| OPS-03 | GitHub Actions CI + ArgoCD CD | P0 | 5 |
| OPS-04 | Prometheus/Grafana/Loki 모니터링 스택 | P0 | 5 |
| OPS-05 | Sentry 에러 추적 (프론트/백) | P0 | 2 |
| OPS-06 | 비용 모니터링 + 알람 | P0 | 3 |
| OPS-07 | 보안 스캔 (Trivy, Snyk, Semgrep) CI 통합 | P0 | 3 |
| OPS-08 | 로그 PII 마스킹 파이프라인 | P0 | 3 |
| OPS-09 | 비상 대응(런북 + 온콜 로테이션) | P1 | 4 |

## 10.11 모듈 11: 외부 연동

| ID | 작업 내용 | 우선순위 | 공수 |
| --- | --- | --- | --- |
| INT-01 | Google Calendar OAuth + 양방향 동기화 | P1 | 5 |
| INT-02 | Gmail 발송 API 통합 | P1 | 3 |
| INT-03 | Slack OAuth + 메시지 발송 | P1 | 3 |
| INT-04 | Notion OAuth + 페이지 생성 | P2 | 4 |
| INT-05 | Zoom Meeting Bot SDK | P2 | 8 |
| INT-06 | 결제 (Stripe/Toss) + 구독 관리 | P0 | 8 |

## 10.12 공수 합계 및 인력 산정

위 모든 항목을 합산하면 약 460 인일(person-day)이며, 평균 6명 규모 팀이 동시 진행 시 약 4~5개월(주 5일 가동 기준)의 MVP 개발 기간이 도출된다. 단, 학습 곡선·디자인·QA·통합 테스트를 고려하면 실제 일정은 6~7개월로 보수적으로 예상한다.

| 역할 | MVP 인원 | 주요 책임 |
| --- | --- | --- |
| 프로덕트 매니저 | 1 | 기획·우선순위·이해관계자 조율 |
| 디자이너 (UX/UI) | 1 | 와이어프레임·프로토타입·디자인 시스템 |
| 프론트엔드 엔지니어 | 2 | Next.js + RN, 반응형, 미디어 처리 |
| 백엔드 엔지니어 | 2 | NestJS + FastAPI, API, 통합 |
| AI/ML 엔지니어 | 2 | STT/TTS/Vision/LLM 파이프라인 |
| DevOps/SRE | 1 | K8s, CI/CD, 모니터링, 비용 |
| QA 엔지니어 | 1 | 자동화 테스트, 회귀, 사용성 |

# 11. 개발 일정 및 마일스톤

## 11.1 단계별 마일스톤

| 단계 | 기간 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| Phase 0: 킥오프 및 설계 | M0 ~ M1 (4주) | PRD 확정, 아키텍처 다이어그램, 디자인 시스템 v0 |
| Phase 1: 인프라/인증 기반 | M1 ~ M2 (4주) | K8s 환경, CI/CD, 회원가입+로그인, 생체 등록 PoC |
| Phase 2: 음성·비전 코어 | M2 ~ M4 (8주) | STT/TTS 스트리밍, 객체/행동 인식, 카메라 SDK |
| Phase 3: 핵심 워크플로우 | M4 ~ M5 (4주) | 회의록 자동 생성, 영상 모니터링 + SMS 알림 |
| Phase 4: 통합 및 UI 마감 | M5 ~ M6 (4주) | 반응형 웹/모바일, 검색, 알림 센터, 설정 |
| Phase 5: 베타 + 안정화 | M6 ~ M7 (4주) | 100명 규모 클로즈드 베타, 버그 수정, 성능 최적화 |
| Phase 6: GA 출시 | M7 ~ M8 | 스토어 등록, 마케팅 페이지, 결제, 공식 출시 |

## 11.2 단계별 종료 기준 (Definition of Done)

- Phase 1: 신규 가입 → 생체 등록 → 로그인 전체 흐름이 데모 가능. 단위/통합 테스트 80% 이상 통과

- Phase 2: 5분 음성을 1분 이내 STT 완료, 카메라 영상 30fps에서 객체 탐지 fps≥10 유지

- Phase 3: 60분 회의를 5분 이내 요약. 이상 감지 → SMS까지 평균 8초 이내

- Phase 4: Lighthouse PWA 점수 90+ / 모바일 앱 콜드 스타트 2.5초 이하

- Phase 5: Crash-free Sessions 99.5%+, P95 응답 지연 ≤ 3초

- Phase 6: 보안 점검(VAPT) 완료, 개인정보 영향평가(PIA) 통과

# 12. 테스트 전략 및 품질 관리

## 12.1 테스트 피라미드

| 레벨 | 비율 | 도구 |
| --- | --- | --- |
| 단위 테스트 (Unit) | 70% | Jest, Vitest, Pytest |
| 통합 테스트 (Integration) | 20% | Supertest, Testcontainers |
| E2E 테스트 | 10% | Playwright (웹), Detox (모바일) |

## 12.2 AI/ML 품질 평가

- STT 정확도: 한국어 WER ≤ 7%, 영어 WER ≤ 5% (자체 벤치마크 셋)

- 음성 인증: FAR < 0.1%, FRR < 3%

- 얼굴 인증: FAR < 0.001%, FRR < 1%

- 이상 감지: Precision ≥ 0.85 / Recall ≥ 0.80

- 회의 요약 품질: ROUGE-L ≥ 0.4 + 사람 평가(5점 만점) ≥ 4.0

- LLM 응답 적절성: LLM-as-Judge + 사용자 좋아요 비율 ≥ 80%

## 12.3 사용성 테스트

- 타겟 사용자 10명 대상 등록·회의록·검색 시나리오 진행

- SUS(System Usability Scale) ≥ 75

- Task 성공률 ≥ 90%, 평균 처리 시간 측정

## 12.4 부하/성능 테스트

- 동시 사용자 1,000명 동시 녹음 + 100명 동시 영상 모니터링 시뮬레이션

- k6 / Locust로 API P95 ≤ 1초 검증

- 스트리밍 STT 동시 500세션에서 지연 1초 이하 유지

# 13. 배포 및 운영 전략

## 13.1 환경 분리

| 환경 | 용도 | 데이터 |
| --- | --- | --- |
| dev | 개발자 개인 개발 | 합성 데이터 |
| stage | 내부 QA + 데모 | 마스킹된 모의 데이터 |
| prod | 실제 사용자 | 실데이터 + 전 구간 암호화 |
| canary | prod의 1% 트래픽 | 신규 기능 점진 노출 |

## 13.2 배포 전략

- 백엔드: Blue-Green + Canary (5% → 25% → 100%) 자동 롤아웃

- 프론트: Vercel/Cloudflare 점진 배포, 즉시 롤백

- 모바일: 단계별 출시 (1% → 10% → 50% → 100%) + Crash-free 임계값 자동 정지

- DB 마이그레이션: 무중단(Backwards-compatible 2단계 배포)

## 13.3 SLA 및 SLO

| 지표 | 목표 |
| --- | --- |
| 전체 가용성 | 99.9% (월 43분 다운 허용) |
| 음성 명령 P95 응답 | ≤ 3초 |
| 회의록 생성 (60분 회의) | ≤ 5분 |
| 이상 감지 → 알림 | ≤ 10초 |
| 데이터 손실 허용 (RPO) | ≤ 5분 |
| 복구 시간 (RTO) | ≤ 30분 |

## 13.4 운영 모니터링

- 핵심 비즈니스 지표 대시보드 (DAU, 명령 수, 알림 발송 수, 결제 전환)

- 모델별 토큰/추론 비용 일별 리포트

- 이상 감지 모델 드리프트 모니터링 (오탐률 추세)

- 온콜 알람: PagerDuty 연동, 우선순위 P0/P1/P2 분리

# 14. 위험 요소 및 대응 방안

| 분류 | 위험 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기술 | 외부 LLM API 장애 | 전체 서비스 정지 | 다중 Provider 라우팅 + 자체 호스팅 폴백 |
| 기술 | GPU 비용 폭증 | 수익성 악화 | 온디바이스 추론 확대 + 사용자 등급별 모델 분리 |
| 기술 | STT/Vision 정확도 부족 | 사용자 이탈 | 지속적 파인튜닝 + 사용자 피드백 루프 |
| 보안 | 생체 정보 유출 | 법적·평판 손상 | 임베딩만 저장 + KMS + 침입 탐지 |
| 보안 | 프롬프트 인젝션 | 민감 정보 누출 | 입력 sanitize + 시스템 프롬프트 격리 |
| 법무 | 개인정보 규제 변화 | 서비스 일부 중단 | DPO 지정 + 분기별 컴플라이언스 점검 |
| 사업 | 경쟁자 출현 (빅테크) | 차별화 약화 | 버티컬(회의/모니터링) 깊이로 차별화 |
| 사업 | 초기 비용 회수 지연 | 런웨이 부족 | B2B(SMB) 동시 영업 + 무료 한도 기반 PLG |
| 인력 | ML 엔지니어 채용 난이도 | 일정 지연 | 외부 컨설턴트 단기 활용 + 점진 채용 |
| 윤리 | 오탐 알림으로 사용자 신뢰 하락 | 이탈 | 보수적 임계값 + 사용자 피드백 즉시 반영 |

# 15. 비용 추정 및 운영 비용

아래 추정은 MVP 출시 기준이며, 활성 사용자 1,000명 시 월간 운영 비용을 가정한다. 실제 비용은 트래픽·녹화 시간·모델 단가에 따라 큰 폭으로 변동될 수 있다.

## 15.1 월간 운영 비용 추정 (1,000 MAU 기준)

| 항목 | 예상 비용 (USD/월) |
| --- | --- |
| LLM API (Claude/GPT) | 1,500 ~ 3,000 |
| STT (Whisper 자체 호스팅 GPU) | 800 ~ 1,200 |
| TTS (ElevenLabs/OpenAI) | 400 ~ 800 |
| GPU 추론 (Vision) | 1,200 ~ 2,500 |
| 객체 스토리지 (S3) | 300 ~ 800 |
| DB + 캐시 (RDS + Redis) | 400 ~ 700 |
| 네트워크/CDN | 300 ~ 600 |
| SMS/푸시 | 100 ~ 300 |
| 기타 SaaS (Sentry, Auth0 등) | 300 ~ 500 |
| 합계 (월간) | 약 5,300 ~ 10,400 |

## 15.2 초기 개발 비용 (MVP 6개월)

| 항목 | 추정 |
| --- | --- |
| 인건비 (8~10명 × 6개월) | 한국 기준 약 6 ~ 9억 원 |
| 인프라 초기 (스테이징·CI/CD) | 약 3,000 ~ 5,000 USD |
| 라이선스/도구 (디자인·개발·관측성) | 약 5,000 USD/월 |
| 보안 점검 (VAPT, PIA) | 약 1,500 ~ 3,000만 원 |
| 베타 사용자 인센티브 / 마케팅 | 약 2,000 ~ 5,000만 원 |

## 15.3 수익 모델 (참고)

| 플랜 | 가격 | 포함 내용 |
| --- | --- | --- |
| Free | 0원 | 월 음성 명령 200회, 회의 5건, 영상 1시간 |
| Pro (개인) | 월 19,000원 | 무제한 명령, 회의 무제한, 영상 30시간, RAG 검색 |
| Team (5인) | 월 89,000원 | 공유 회의록, 팀 캘린더 통합, 관리자 대시보드 |
| Business | 맞춤 견적 | SSO, 감사 로그, 전용 GPU, 데이터 격리 |

# 16. 향후 확장 로드맵

## 16.1 단기 (출시 후 6개월)

- Zoom/Teams/Meet 봇 통합으로 실시간 회의 자동 참여

- 스마트 기기(스마트홈 카메라/스피커) 연동

- 개인 음성 클로닝 기반 응답(사용자 본인 목소리로 메시지 작성)

## 16.2 중기 (1년)

- 팀/조직용 협업 모드: 회의록 권한 관리, 토픽별 자동 라우팅

- AR 글래스(Vision Pro, Meta Ray-Ban) 연동

- 도메인 특화 모드(의료/법률/교육) — 전문 용어 사전 + 컴플라이언스

## 16.3 장기 (2년+)

- 온디바이스 LLM 완전 동작 (Apple Intelligence / Snapdragon NPU)

- 자체 멀티모달 파운데이션 모델 학습 (사용자 옵트인 데이터)

- 로보틱스 연동(가정용 로봇)으로 물리적 액션 비서로 확장

- 규제 영역(의료 기록·금융 자문) 인증 및 진출

## 16.4 성공 지표 (North Star Metrics)

| 기간 | 북극성 지표 | 목표 |
| --- | --- | --- |
| 출시 6개월 | WAU (주간 활성 사용자) | 10,000명 |
| 출시 12개월 | 유료 전환율 | 8% |
| 출시 18개월 | 월간 회의록 처리량 | 100만 건 |
| 출시 24개월 | B2B 계약 기업 수 | 50개 |

# 17. Sarvis 하네스 시스템 (Control & Evolution Harness)

## 17.1 하네스 시스템이란

Sarvis 하네스 시스템(이하 ‘Harness’)은 AI 비서 Sarvis 자체를 ① 관찰(Observe) ② 평가(Evaluate) ③ 통제(Tune) ④ 진화(Evolve)시키기 위한 메타 관리 도구이다. ML 평가 하네스(예: lm-evaluation-harness, HELM)와 SRE 관제 시스템의 컨셉을 결합하여, ‘비서가 어떻게 동작했고, 어떻게 동작해야 하며, 어떻게 발전할 것인가’에 대한 답을 데이터 기반으로 내리는 통합 콘솔이다.

일반 사용자가 보는 Sarvis가 ‘운전자 관점의 차’라면, Harness는 ‘정비사·튜너·블랙박스 분석가의 도구함’에 해당한다. 사용자 본인(개인 모드) 또는 운영자/관리자(B2B/플랫폼 모드) 모두에게 차등 권한으로 제공된다.

## 17.2 4축 운영 모델

| 축 | 질문 | 기능 |
| --- | --- | --- |
| 관찰 (Observe) | Sarvis는 지금 무엇을 어떻게 하고 있는가? | 행동 로그, 상태 대시보드, 실시간 트레이스 |
| 평가 (Evaluate) | 그 동작은 좋았는가? 의도대로였는가? | 자동 메트릭, 사용자 피드백, A/B 테스트, 회귀 셋 |
| 통제 (Tune) | 다르게 동작하게 하려면 어떻게 바꿔야 하는가? | 성향 슬라이더, 규칙 편집, 가드레일, 페르소나 |
| 진화 (Evolve) | 다음 버전은 무엇이 더 나아져야 하는가? | 개선 건의, 우선순위 큐, 버전 관리, Canary 롤아웃 |

## 17.3 핵심 구성 요소 개요

| 구성 요소 | 역할 | 사용자 |
| --- | --- | --- |
| Behavior Recorder | Sarvis의 모든 의사결정·응답·행동을 구조화 로그로 기록 | 운영자/사용자 |
| State Dashboard | 실시간 상태·핵심 지표·이상 패턴 시각화 | 운영자/사용자 |
| Personality Console | 성향·말투·도메인 규칙·금지 토픽 등 행동 통제 패널 | 운영자/사용자 |
| Evaluation Engine | 자동·반자동 평가로 행동 품질 정량화 | 운영자 |
| Suggestion Inbox | 사용자/AI가 제안한 개선 건의를 큐로 관리 | 운영자/사용자 |
| Version Vault | 프롬프트/규칙/모델 조합을 버전 관리·롤백 | 운영자 |
| Experiment Lab | A/B, Canary, 섀도 평가 등 실험 실행 | 운영자 |
| Audit Trail | 누가 언제 무엇을 변경했는지의 변경 이력 | 운영자/감사 |

## 17.4 Behavior Recorder (행동 기록기)

### 17.4.1 기록 대상

Sarvis가 한 번의 명령에 대해 수행한 ‘추론 사이클’ 전체를 한 단위(Trace)로 기록한다. 사용자 발화부터 최종 응답까지 모든 중간 단계가 추적 가능해야 한다.

- 입력: 음성 트랜스크립트, 이미지/영상 키프레임, 사용자 컨텍스트

- LLM 추론: 모델 ID, 시스템 프롬프트 버전, 사용된 RAG 문서, 토큰 사용량

- Tool Use: 호출한 함수, 인자, 결과, 실패/재시도 여부

- 출력: 텍스트, 음성 합성 버전, 화면 카드, 알림 발송 여부

- 결정 근거: LLM이 산출한 사고 과정(체인 오브 쏘트), 신뢰도 스코어

- 부수 효과: DB 쓰기, 외부 API 호출, 알림 발송, 파일 생성

### 17.4.2 Trace 스키마 (예시)

| 필드 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| trace_id | UUID | 추론 사이클 고유 ID |
| user_id | UUID | 사용자 ID |
| session_id | UUID | 대화 세션 |
| modality | enum | voice / vision / text / multimodal |
| input_payload | JSON | 원본 입력 (PII 마스킹 후) |
| plan | JSON | LLM이 수립한 행동 계획 |
| tool_calls | JSON[] | 호출 함수 시퀀스 + 결과 |
| output_payload | JSON | 최종 사용자 응답 |
| model_version | string | 예: claude-opus-4-7@v3-prompt-12 |
| latency_ms | int | 전체 처리 지연 |
| token_usage | JSON | input/output 토큰 + 비용 |
| confidence | float | 0.0~1.0 자신감 스코어 |
| safety_flags | string[] | 트리거된 가드레일 태그 |
| user_feedback | JSON? | 👍/👎/평점/코멘트 (사후) |
| evaluator_score | JSON? | 자동/사람 평가 결과 |

### 17.4.3 프라이버시·보존 정책

- PII 마스킹: 전화번호/주소/카드번호는 토큰화 후 저장

- 기본 보존: 30일 (운영) / 365일 (관제 메트릭) / 사용자 설정 가능

- 사용자 옵트아웃 시 익명화 트레이스만 유지 (모델 개선 목적)

- ‘잊혀질 권리’ 요청 시 24시간 이내 트레이스에서도 사용자 ID 단위 완전 삭제

## 17.5 State Dashboard (상태 대시보드)

### 17.5.1 운영자용 핵심 지표

| 카테고리 | 지표 |
| --- | --- |
| 볼륨 | 초당 명령 수, 동시 세션 수, 일/주/월 활성 사용자 |
| 품질 | 응답 만족도(👍 비율), 오탐률, 회의록 ROUGE, STT WER, 환각 발생률 |
| 지연 | P50/P95/P99 응답 지연, 토큰 첫 출력까지 시간(TTFT) |
| 비용 | 사용자당 일평균 비용, 모델별 토큰 비용, GPU 가동률 |
| 안전 | 가드레일 트리거 수, 인증 실패율, 의심 행위 알람 |
| 기능 활용 | 기능별 호출 수, 신기능 채택률, 미사용 기능 식별 |

### 17.5.2 사용자(개인)용 ‘나의 Sarvis’ 화면

개인 사용자도 자신의 Sarvis가 어떻게 동작하고 있는지 알 수 있어야 한다. 단, 운영자 관제 화면과 달리 ‘이해 가능한 언어와 시각 요소’로 단순화된 뷰를 제공한다.

- 이번 주 Sarvis가 처리한 명령 수, 회의 수, 알림 수

- 성공/실패/모호 분류 비율 (사용자 피드백 기반)

- 최근 7일 자주 쓴 기능 Top 5

- Sarvis가 자주 헷갈려한 케이스 (개선 힌트)

- 저장 데이터 용량과 자동 삭제 예정 항목

### 17.5.3 이상 패턴 자동 탐지

- 드리프트 감지: 일주일 평균 대비 응답 만족도 5%p 이상 하락

- 비용 이상: 사용자당 비용이 평소의 2σ 이상 초과

- 환각 급증: LLM 자체 검증·인용 누락 비율 증가

- 가드레일 폭주: 짧은 시간에 동일 사용자에 다수 가드레일 트리거 → 어뷰즈 의심 케이스 자동 에스컬레이션

## 17.6 Personality Console (성향 통제 콘솔)

### 17.6.1 성향 슬라이더

Sarvis의 응답 스타일을 정성적 슬라이더로 조절한다. 슬라이더 값은 시스템 프롬프트의 가중치 토큰으로 변환되어 다음 추론부터 즉시 반영된다.

| 축 | 왼쪽 끝 | 오른쪽 끝 | 기본값 |
| --- | --- | --- | --- |
| 격식 | 친근/반말 가능 | 공식/존댓말 고정 | 0.7 (존댓말 위주) |
| 간결성 | 최대한 짧게 | 맥락 풍부히 | 0.4 |
| 적극성 | 수동적 (요청만 응답) | 능동적 (먼저 제안) | 0.5 |
| 감정 표현 | 감정 절제 | 감정적 공감 풍부 | 0.3 |
| 창의성 | 보수적/사실 위주 | 탐색적/창의적 제안 | 0.4 |
| 유머 | 진지 | 재치/농담 활용 | 0.2 |
| 전문성 | 일상 언어 | 전문 용어 활용 | 0.5 |
| 호출 빈도 | 조용히 (꼭 필요할 때만) | 수다스럽게 (자주 확인) | 0.3 |

### 17.6.2 페르소나 프리셋

| 프리셋 | 특징 | 추천 상황 |
| --- | --- | --- |
| Default | 균형 잡힌 비서 톤 | 일반 사용 |
| Executive | 공식적·간결·결정 지향 | 임원·B2B 회의 |
| Buddy | 친근·반말 OK·유머 | 1인 크리에이터 |
| Analyst | 데이터 중심·인용 풍부 | 리서치·학생 |
| Caregiver | 차분·반복 확인·이해 우선 | 고령자 돌봄 모드 |
| Silent Sentry | 최소 발화·알림 위주 | 장시간 모니터링 |

### 17.6.3 도메인별 행동 규칙 (Rule Editor)

자연어 또는 DSL로 ‘만약-그러면(if-then)’ 규칙을 작성한다. 규칙은 LLM 시스템 프롬프트에 주입되거나, 결정 후 후처리 가드로 적용된다.

- 예시 1 — 자연어: ‘회의 중에는 절대 먼저 말 걸지 마.’

- 예시 2 — DSL: when(context==‘meeting_recording’) then(disable_proactive_messages=true)

- 예시 3 — 금지: ‘내 가족 이름이 대화에 나오면 외부 메시지에는 쓰지 마.’

- 예시 4 — 강제: ‘이메일을 보낼 때는 항상 보내기 전에 나에게 미리보기를 보여줘.’

### 17.6.4 가드레일 매트릭스

| 분류 | 허용 / 금지 / 확인 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 금융 거래 | 확인 필수 | 결제·송금 전 사용자 음성 확인 강제 |
| 타인에게 메시지 | 확인 필수 | 전송 전 미리보기 + 명시적 승인 |
| 삭제·파기 | 확인 필수 | 회의록·영상 영구 삭제 시 2단계 확인 |
| 민감 토픽 (의료/법률) | 면책 안내 + 전문가 권고 | ‘저는 법률 자문이 아닙니다…’ 자동 추가 |
| 미성년 관련 | 차단 또는 보호자 모드 | 미성년 가족 등록 시 별도 정책 활성 |

## 17.7 Evaluation Engine (평가 엔진)

### 17.7.1 평가 계층

| 계층 | 방식 | 주기 |
| --- | --- | --- |
| 오프라인 회귀 셋 | 고정된 N개 시나리오에 대한 자동 평가 | 배포 전 매번 |
| 온라인 자동 평가 | 프로덕션 트레이스를 LLM-as-Judge로 채점 | 실시간 샘플링 |
| 사용자 피드백 (HITL) | 👍/👎, 별점, 코멘트 수집 | 각 응답 후 옵션 |
| 전문가 평가 | 운영팀의 주간 무작위 100건 정성 검토 | 주 1회 |
| A/B 실험 | 두 변형의 만족도/지표 비교 | 기능 변경 시 |

### 17.7.2 자동 평가 메트릭

| 메트릭 | 정의 | 임계값 |
| --- | --- | --- |
| Helpfulness | 요청을 실제로 해결했는가 (LLM-as-Judge) | ≥ 4.0/5 |
| Faithfulness | RAG 컨텍스트에 충실한가 (할루시네이션 역지표) | ≥ 0.85 |
| Safety | 가드레일 위반 없는가 | 100% |
| Personality Adherence | 설정된 성향과 일치하는가 | ≥ 4.0/5 |
| Latency Budget | 응답이 SLO 내에 들어왔는가 | P95 ≤ 3s |
| Cost Efficiency | 비용/세션 임계 내인가 | ≤ 사용자 등급 한도 |

### 17.7.3 회귀 평가 셋 (Eval Set) 운영

- 도메인별 최소 30개씩, 총 500개 이상의 표준 시나리오 보유

- 실패 사례 자동 추가: 사용자 👎 + 전문가 검토 통과 케이스를 회귀셋에 자동 편입

- 프롬프트·규칙·모델 변경 시 회귀셋 자동 실행 → 95% 이상 통과 미달 시 배포 차단

- 정기 갱신: 분기별 회귀셋 리뷰로 노후 케이스 정리

## 17.8 Suggestion Inbox (개선 건의 시스템)

### 17.8.1 건의 출처

| 출처 | 방식 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 사용자 명시 피드백 | 👎 + 코멘트, ‘이거 다음엔 이렇게 해줘’ | ‘회의 끝났는데 자동으로 정리 안 했어’ |
| 사용자 암묵 신호 | 응답 무시·반복 질문·정정 발화 탐지 | 사용자가 같은 질문을 다른 표현으로 재요청 |
| AI 자기 분석 | Sarvis 자신이 모호하거나 실패한 케이스 후보 신고 | ‘이 명령에서 의도를 70% 확신하고 처리했어요’ |
| 운영자 검토 | 전문가가 트레이스 검토 중 발견한 이슈 | ‘이 답변 톤이 가이드라인과 다릅니다’ |
| 자동 평가 실패 | LLM-as-Judge 점수 임계 미달 케이스 | Helpfulness 점수 2/5 자동 큐잉 |

### 17.8.2 건의 처리 워크플로우

모든 건의는 ‘드래프트 → 분류 → 우선순위 → 검증 → 적용 → 평가’의 6단계 파이프라인을 통과한다.

| 단계 | 작업 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| ① 드래프트 | 건의 자동 정규화 (의도/근거/제안 분리) | Sarvis (자동) |
| ② 분류 | 프롬프트/규칙/모델/UI/데이터 중 어느 영역인지 태깅 | Sarvis + 운영자 |
| ③ 우선순위 | 영향 사용자 수 × 심각도 × 빈도로 점수화 | 운영자 |
| ④ 검증 | 변경안을 회귀 셋 + 섀도 평가로 시뮬레이션 | Evaluation Engine |
| ⑤ 적용 | Canary 5% → 25% → 100% 롤아웃 | 운영자 (승인) |
| ⑥ 평가 | 롤아웃 후 7일 메트릭 비교 → 유지/롤백 결정 | Evaluation Engine + 운영자 |

### 17.8.3 건의 카드 구조

- 제목: 한 줄 요약

- 발견 맥락: trace_id, 발생 시각, 사용자 인구통계 (익명)

- 현재 행동: Sarvis가 실제로 한 일

- 기대 행동: 사용자/제안자가 원하는 행동

- 재현 시나리오: 동일 결과를 만들 수 있는 입력 묶음

- 제안 변경: 어떤 프롬프트/규칙/코드를 어떻게 바꿔야 하는가

- 예상 부작용: 변경이 다른 사용자/시나리오에 미칠 영향

- 증거: 관련 트레이스, 평가 점수, 사용자 코멘트 인용

## 17.9 Version Vault & Experiment Lab

### 17.9.1 버전 관리 대상

| 대상 | 버전 단위 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 시스템 프롬프트 | Semver | v3.4.1 |
| 페르소나 프리셋 | 프리셋명 + 버전 | Executive@2.0 |
| 행동 규칙 묶음 | 규칙 셋 ID | ruleset-2026Q2 |
| LLM 모델 | Provider + 모델 ID | anthropic/claude-opus-4-7 |
| RAG 인덱스 | 스냅샷 ID | rag-snap-20260501 |
| Tool 정의 | 툴 묶음 버전 | tools-v12 |

### 17.9.2 버전 조합과 ‘번들(Bundle)’

운영자는 위 6가지 요소를 묶어 하나의 ‘번들’로 정의하고, 번들을 사용자/그룹/실험군에 배포한다. 어떤 사용자가 어떤 번들을 받았는지가 트레이스에 기록되어 사후 분석 가능하다.

- Default Bundle: 일반 사용자에 적용되는 안정 버전

- Canary Bundle: 신규 변경을 받는 5% 트래픽

- Beta Bundle: 자발적 베타 그룹

- VIP Bundle: 엔터프라이즈 고객 맞춤 (별도 SLA)

### 17.9.3 실험 (Experiment) 설계

| 실험 유형 | 용도 | 성공 기준 |
| --- | --- | --- |
| A/B Test | 두 번들의 효과 비교 | 주요 지표 통계적 유의 + 효과 크기 |
| Shadow Eval | 신규 모델을 백그라운드에서만 추론 | 기존 대비 회귀 없음 |
| Bandit | 여러 변형 중 동적으로 최적 비중 조정 | 장기 누적 만족도 최대화 |
| Holdout | 5% 사용자에게는 변경 미적용 유지 | 장기 영향 평가 기준선 |

### 17.9.4 롤백 정책

- 자동 롤백 트리거: 가드레일 위반율 5%p 상승, 만족도 10%p 하락, 에러율 2배 증가

- 수동 롤백: 운영자가 1클릭으로 직전 안정 번들로 복귀 (10초 이내 적용)

- 롤백 후 사후 분석: 자동으로 incident 리포트 + 회귀 셋 보강 제안 생성

## 17.10 Audit Trail (감사 추적)

Harness 자체에서 일어난 모든 변경을 불변 로그(append-only)로 기록한다. 누가, 언제, 무엇을, 왜 바꿨는지 사후 추적이 가능해야 한다.

- 프롬프트/규칙/번들 변경 이력 + 변경자 + 사유

- 개별 사용자의 성향 슬라이더 변경 (사용자 본인 추적용)

- 관리자의 트레이스 조회 이력 (운영자 권한 남용 방지)

- 변경 승인 워크플로우: 4-eye principle (P0 변경은 2인 승인 필수)

- 외부 감사용 표준 포맷 내보내기 (SOC 2, ISO 27001 대비)

## 17.11 권한 모델 (RBAC)

| 역할 | 관찰 | 성향 통제 | 규칙 편집 | 버전 배포 | 감사 로그 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| End User | 본인 | 본인 | 본인 | 본인 (제한) | 본인 |
| Team Admin | 팀 (집계) | 팀 기본값 | 팀 규칙 | 팀 내 Canary | 팀 |
| Operator | 전체 (PII 마스킹) | 글로벌 기본값 | 글로벌 | 글로벌 | 전체 |
| Auditor | 전체 (PII 마스킹) | — | — | — | 전체 (읽기) |
| Super Admin | 전체 | 전체 | 전체 | 전체 | 전체 |

## 17.12 Harness UI 구성

### 17.12.1 운영자 콘솔 (Operator Console)

- 홈: 핵심 KPI 카드 + 이상 알림 + 최근 배포

- Traces: 무한 스크롤 트레이스 뷰어 + 다중 필터 + 트레이스 상세 분기 트리

- Personality: 글로벌·세그먼트별 성향 슬라이더 편집

- Rules: 자연어/DSL 규칙 편집기 + 시뮬레이션 미리보기

- Eval: 회귀 셋 실행, 결과 차트, 실패 케이스 상세

- Suggestions: 개선 건의 칸반 보드 (드래프트→검증→적용→완료)

- Versions: 번들 트리 + 진행 중 실험 + 롤백 버튼

- Audit: 검색 가능한 변경 이력 타임라인

### 17.12.2 사용자 자기 통제 패널 (My Sarvis)

개인 사용자가 자신의 Sarvis를 직접 튜닝하고 발전시킬 수 있도록 단순화된 UI를 제공한다. 운영자 콘솔과 권한·복잡도가 다르다.

- 성향 슬라이더 8축을 직관적 아이콘과 함께 조절

- 페르소나 원클릭 변경 (Default/Buddy/Executive 등)

- ‘이건 마음에 안 들어’ 버튼 — 최근 응답에 한 줄 피드백 + 다음 동작 제안

- ‘지금부터 이렇게 해’ 자연어 규칙 추가 (Sarvis가 정형화 후 적용 확인)

- 이번 주 변화 리포트: ‘당신의 Sarvis는 지난주보다 X가 좋아졌고, Y가 헷갈려해요’

## 17.13 Sarvis 자기 진화 루프 (Self-Improvement Loop)

Harness의 핵심 가치는 ‘운영자가 매번 손으로 고치지 않아도, 사용자 피드백과 평가 결과가 다음 버전을 자동으로 더 낫게 만드는’ 폐쇄 루프다. Sarvis는 자기 자신의 약점을 다음과 같은 방식으로 학습한다.

| 주기 | 동작 |
| --- | --- |
| 실시간 | 사용자 👎 → 즉시 시스템 프롬프트 임시 보강 (해당 사용자 한정) |
| 일간 | 전일 트레이스 자동 평가 → 하위 5% 사례를 건의 큐로 자동 등록 |
| 주간 | 건의 큐에서 영향도 상위 10건을 운영자 검토 → 변경 후보화 |
| 월간 | 회귀 셋 갱신 + 모델 비교 (현 모델 vs 신규 후보 모델) |
| 분기 | 데이터 옵트인 사용자 기반 미세조정/DPO 학습 사이클 |

## 17.14 Harness 개발 항목 (백로그)

| ID | 작업 내용 | 우선순위 | 공수 |
| --- | --- | --- | --- |
| HARN-01 | Behavior Trace 스키마 + 수집 SDK (백엔드/클라이언트) | P0 | 8 |
| HARN-02 | Trace 저장소 (ClickHouse 또는 OpenSearch) 구축 | P0 | 8 |
| HARN-03 | PII 자동 마스킹 파이프라인 | P0 | 5 |
| HARN-04 | 운영자용 State Dashboard (Grafana 또는 자체) | P0 | 10 |
| HARN-05 | 사용자용 ‘My Sarvis’ 대시보드 | P0 | 8 |
| HARN-06 | 성향 슬라이더 UI + 시스템 프롬프트 변환 엔진 | P0 | 8 |
| HARN-07 | 페르소나 프리셋 라이브러리 | P0 | 3 |
| HARN-08 | 자연어→DSL 규칙 변환 + 검증 시뮬레이터 | P0 | 10 |
| HARN-09 | 가드레일 매트릭스 정의 + 후처리 검증기 | P0 | 8 |
| HARN-10 | 회귀 평가 셋 빌더 + 자동 실행 러너 | P0 | 10 |
| HARN-11 | LLM-as-Judge 채점 파이프라인 | P0 | 6 |
| HARN-12 | 사용자 피드백 수집 UI (👍👎/별점/코멘트) | P0 | 4 |
| HARN-13 | 암묵 신호 탐지 (정정 발화·반복 질문 패턴) | P1 | 8 |
| HARN-14 | Suggestion Inbox 칸반 보드 | P0 | 8 |
| HARN-15 | 건의 자동 분류·우선순위 산정 엔진 | P1 | 6 |
| HARN-16 | Bundle/Version 관리 (Git 백엔드) | P0 | 8 |
| HARN-17 | Canary/A-B 실험 프레임워크 | P0 | 10 |
| HARN-18 | 자동 롤백 트리거 + 안정 번들 복귀 | P0 | 5 |
| HARN-19 | Audit Trail 불변 로그 저장소 | P0 | 5 |
| HARN-20 | RBAC 권한 모델 + 4-eye 승인 워크플로우 | P0 | 8 |
| HARN-21 | 이상 패턴 자동 탐지 (드리프트/비용/환각) | P1 | 8 |
| HARN-22 | 월간 변화 리포트 자동 생성 (사용자용) | P1 | 5 |
| HARN-23 | 데이터 옵트인 동의 + 익명화 학습 데이터셋 구축 | P1 | 8 |
| HARN-24 | 외부 감사 포맷 내보내기 (SOC 2/ISO) | P2 | 5 |
| HARN-25 | 사용자 자기 정의 규칙 라이브러리 (커뮤니티 공유, 옵션) | P2 | 8 |

Harness 모듈 단독 공수는 약 174 인일이며, MVP에는 P0 항목(약 130 인일)을 포함하고 P1/P2는 GA 이후 점진 도입한다.

## 17.15 데이터 모델 추가

| 테이블 | 주요 컬럼 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| traces | trace_id, user_id, model_version, plan, tools, output, latency, cost | 행동 기록 |
| evaluations | eval_id, trace_id, evaluator, metric, score, notes | 자동/사람 평가 |
| behavior_profiles | user_id, persona, sliders(JSON), updated_at | 사용자별 성향 |
| rules | rule_id, scope, dsl, natural_language, status, version | 행동 규칙 |
| suggestions | id, source, expected, current, evidence_traces, status, priority | 개선 건의 |
| bundles | bundle_id, components(JSON), traffic_pct, status, parent_bundle | 버전 묶음 |
| experiments | exp_id, type, variants, target_segment, started_at, ended_at, result | 실험 |
| audit_log | id, actor, action, target, before, after, reason, timestamp | 감사 로그 |

## 17.16 Harness 도입 시 기대 효과

- 운영 가시성: 비서가 ‘왜’ 그렇게 응답했는지 100% 추적 가능 → 디버깅 시간 단축

- 개인화 심화: 사용자별 성향이 시간에 따라 누적 학습되어 같은 명령도 사용자마다 다른 톤으로 응답

- 안전성 향상: 가드레일·감사·롤백이 결합되어 모델 변경 리스크 최소화

- 개선 속도: 사용자 피드백이 24시간 이내 운영자 큐에 도달, 1주일 이내 검증·적용

- 규제 대응: 감사 로그·권한 분리·옵트아웃을 갖춰 SOC 2 / ISO 27001 / 개인정보영향평가 대비

## 17.17 단계별 도입 로드맵

| 단계 | 포함 기능 | 시점 |
| --- | --- | --- |
| v1 — Observe | Trace 수집 + 운영자 대시보드 + 사용자 피드백 | MVP와 동시 출시 |
| v2 — Tune | 성향 슬라이더 + 페르소나 + 자연어 규칙 | 출시 + 2개월 |
| v3 — Evaluate | LLM-as-Judge + 회귀 셋 + A/B | 출시 + 4개월 |
| v4 — Evolve | Suggestion Inbox + Canary + 자동 롤백 | 출시 + 6개월 |
| v5 — Self-Improve | 암묵 신호·자기 진화 루프 + 옵트인 학습 | 출시 + 9~12개월 |

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| 멀티모달 | 텍스트, 음성, 영상, 이미지 등 여러 형식의 데이터를 동시에 처리하는 방식 |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation. 외부 지식을 검색하여 LLM의 응답을 보강하는 기법 |
| 임베딩 | 데이터를 의미를 보존하는 고차원 벡터로 변환한 표현 |
| 라이브니스 | 생체 인증 시 살아있는 사람인지 검증하는 기술 |
| FAR/FRR | False Acceptance Rate / False Rejection Rate. 본인 인증 오류율 |
| VAD | Voice Activity Detection. 음성/비음성 구간 검출 |
| Diarization | 음성 데이터에서 화자를 분리·식별하는 기술 |
| Tool Use | LLM이 외부 함수/API를 호출하도록 학습된 능력 |
| WER | Word Error Rate. STT 정확도 측정 지표 |
| KWS | Keyword Spotting. 특정 단어(웨이크업 워드) 감지 모델 |
| 하네스(Harness) | AI 시스템을 관찰·평가·통제·진화시키는 메타 관리 프레임워크 |
| Trace | 한 번의 추론 사이클 전체를 기록한 구조화 로그 단위 |
| LLM-as-Judge | LLM을 평가자로 활용해 다른 LLM 응답의 품질을 자동 채점하는 기법 |
| Bundle | 프롬프트·규칙·모델 등을 하나로 묶은 배포 단위 |
| Canary 배포 | 신규 변경을 소수 트래픽에 먼저 노출해 안정성을 검증하는 점진 배포 방식 |
| RBAC | Role-Based Access Control. 역할 기반 접근 통제 |
| DPO/RLHF | 사용자 피드백을 활용한 LLM 정책 정렬 학습 기법 |

# 부록 B. 참고 표준 및 가이드라인

- 개인정보보호위원회 — 개인정보 영향평가 가이드

- GDPR Article 22, 35 (자동 의사결정·DPIA)

- ISO/IEC 27001 정보보안 경영시스템

- ISO/IEC 30107 (생체 인식 라이브니스 검증 표준)

- WCAG 2.2 — 웹 접근성 가이드라인

- OWASP LLM Top 10 — LLM 보안 위협 가이드

# 부록 C. 문서 이력

| 버전 | 일자 | 변경 내용 | 작성자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026.04.20 | 초안 작성 | 기획팀 |
| 0.5 | 2026.04.28 | 기술 검토 반영 | 기획+개발 |
| 1.0 | 2026.05.03 | 최종 확정 및 공유 | PM |