Sarvis

멀티모달 AI 개인 비서 시스템

Multimodal AI Personal Assistant System

프로젝트 기획서 및 개발 요구사항 정의서

Project Plan & Development Requirements Specification

버전 1.0 | 2026.05

# 목차

1. 프로젝트 개요

2. 핵심 기능 명세

3. 사용자 시나리오

4. 시스템 아키텍처

5. 기술 스택 및 도구 선정

6. 데이터베이스 및 스토리지 설계

7. AI/ML 모델 구성

8. 보안 및 개인정보 보호

9. UI/UX 설계 가이드라인

10. 개발 필요 항목 (상세 백로그)

11. 개발 일정 및 마일스톤

12. 테스트 전략 및 품질 관리

13. 배포 및 운영 전략

14. 위험 요소 및 대응 방안

15. 비용 추정 및 운영 비용

16. 향후 확장 로드맵

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 프로젝트명 및 식별 정보

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | Sarvis (사르비스) |
| 네이밍 의미 | Servant + AI Vision System의 합성어. 시각·청각으로 봉사하는 AI 비서 |
| 제품 분류 | 멀티모달 개인용/업무용 AI 어시스턴트 |
| 배포 형태 | 웹 앱 + 모바일 앱 (반응형 + 네이티브 하이브리드) |
| 문서 버전 | v1.0 |
| 작성일 | 2026년 5월 |

## 1.2 프로젝트 배경 및 필요성

최근 LLM 기술의 비약적인 발전과 멀티모달 AI 모델(GPT-4o, Gemini, Claude 등)의 상용화로 인해, 단순 챗봇을 넘어선 진정한 의미의 ‘비서형 AI’에 대한 수요가 폭발적으로 증가하고 있다. 그러나 현재 시장에 출시된 대부분의 AI 어시스턴트는 다음과 같은 한계를 가진다.

- 음성 단일 채널에 의존하여 시각 정보를 활용하지 못함 (Siri, Bixby 등)

- 개인화된 사용자 식별 없이 누구나 동일한 응답을 받음

- 대화 내역과 시각적 맥락이 분리되어 저장되어, 과거 사건의 회상 및 검색이 어려움

- 능동적 알림(Proactive Notification) 기능이 부족함

Sarvis는 위 한계점들을 극복하고, 음성·영상·텍스트를 동시에 처리하는 진정한 의미의 멀티모달 비서를 구현하는 것을 목표로 한다.

## 1.3 비전 및 미션

비전: “사용자의 일상과 업무를 보고 듣고 기억하는 가장 신뢰할 수 있는 디지털 동반자”

미션: 음성과 시각 정보를 통합 분석하는 AI 기술을 통해, 사용자가 명시적으로 요청하지 않아도 맥락을 이해하고 능동적으로 도움을 제공하는 비서 시스템을 제공한다.

## 1.4 핵심 가치

| 가치 | 설명 |
| --- | --- |
| 멀티모달 통합 | 음성·영상·텍스트를 단일 컨텍스트로 결합하여 처리 |
| 개인화 인증 | 음성 지문(Voiceprint)과 얼굴 인식으로 본인 식별 후 맞춤형 서비스 제공 |
| 능동적 인지 | 사용자의 명령 없이도 환경 변화·이상 상황을 감지하여 알림 |
| 기억 가능한 비서 | 모든 상호작용을 시간·장소·맥락과 함께 인덱싱하여 자연어 검색 가능 |
| 디바이스 자유도 | 웹·모바일 어디서나 동일한 경험 제공 (반응형 + 동기화) |
| 프라이버시 우선 | 생체 정보·영상은 종단간 암호화 및 사용자 통제 보장 |

## 1.5 타겟 사용자

### 1.5.1 1차 타겟

- 지식 근로자: 잦은 회의·자료 정리·일정 관리가 필요한 사무직 종사자

- 프리랜서/1인 창업자: 비서 인력 없이 다중 업무를 동시에 처리해야 하는 개인 사업자

- 연구자/학생: 강의·세미나 기록과 자료 검색이 잦은 그룹

### 1.5.2 2차 타겟

- 재택근무자: 홈 오피스 환경의 보안·생산성 보조

- 크리에이터/유튜버: 촬영본 자동 정리, 메모, 아이디어 보관

- 고령자 가족: 낙상·이상 상황 감지를 통한 가족 보호 (옵션 모드)

## 1.6 차별화 포인트

| 경쟁 제품 | 한계 | Sarvis 차별점 |
| --- | --- | --- |
| Siri / Bixby | 단방향 명령 위주, 시각 정보 부재 | 카메라 기반 시각 컨텍스트 통합 |
| ChatGPT 음성 | 이벤트 기반 대화만 가능, 능동적 알림 없음 | 지속 모니터링 + 능동적 SMS 알림 |
| Otter.ai | 회의록 기능에만 특화 | 회의록 + 영상 + 일정 + 이상 감지 통합 |
| 일반 CCTV/홈카메라 | 단순 녹화·저장, 컨텍스트 분석 불가 | AI 기반 이상 행동 자동 분류 및 요약 |

# 2. 핵심 기능 명세

## 2.1 기능 개요 매트릭스

| No. | 기능명 | 분류 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | AI 비서식 멀티모달 로그인 (음성+얼굴) | 인증 | 필수 (P0) |
| F-02 | 음성 명령 인식 및 자연어 처리 | 입력 | 필수 (P0) |
| F-03 | 카메라 기반 환경/행동 인식 | 입력 | 필수 (P0) |
| F-04 | 회의록 자동 기록 및 요약 | 업무 | 필수 (P0) |
| F-05 | 영상 기록 및 이상 감지 + SMS 알림 | 모니터링 | 필수 (P0) |
| F-06 | 멀티모달 저장소 (음성/영상/텍스트 통합) | 스토리지 | 필수 (P0) |
| F-07 | 음성·텍스트 응답 생성 (TTS+자막) | 출력 | 필수 (P0) |
| F-08 | 반응형 웹/모바일 UI | 플랫폼 | 필수 (P0) |
| F-09 | 자연어 기반 기억 검색 (RAG) | 지능형 | 중요 (P1) |
| F-10 | 일정·할 일 자동 추출 및 캘린더 연동 | 업무 | 중요 (P1) |
| F-11 | 대화 컨텍스트 유지 및 멀티턴 추론 | 지능형 | 중요 (P1) |
| F-12 | 외부 서비스 연동 (Slack/Gmail/Calendar) | 통합 | 선택 (P2) |
| F-13 | 사용자별 페르소나 및 응답 스타일 학습 | 개인화 | 선택 (P2) |

## 2.2 F-01: AI 비서식 멀티모달 로그인

### 2.2.1 기능 설명

최초 서비스 시작 시, 사용자의 음성 지문과 얼굴 임베딩을 등록하고, 이후 매 세션 시작 시 두 가지 생체 정보를 동시에 검증하는 다중 요소 인증(MFA) 방식을 구현한다. 비밀번호 입력 없이 자연스러운 대화 시작만으로 본인 인증이 완료되도록 설계한다.

### 2.2.2 등록 플로우 (Enrollment)

- Step 1: 회원가입 후 ‘Sarvis 처음 설정’ 마법사 진입

- Step 2: 카메라 활성화 → 정면·좌·우·위·아래 5각도 얼굴 캡처 (라이브니스 검증 동시 수행)

- Step 3: 마이크 활성화 → 지정된 문장 3개를 자연스럽게 발화 (예: ‘안녕 Sarvis, 오늘부터 잘 부탁해’)

- Step 4: 얼굴 임베딩(512차원 벡터)과 음성 임베딩(192~256차원)을 추출하여 사용자 프로필에 암호화 저장

- Step 5: 등록 완료 후 Sarvis가 사용자 이름을 부르며 인사하는 검증 단계 수행

### 2.2.3 로그인 플로우 (Verification)

- 앱 실행 또는 웨이크업 워드 ‘Sarvis’ 호출

- 얼굴 인식: 임베딩 코사인 유사도 ≥ 0.85 (FAR < 0.001%)

- 음성 인식: 음성 임베딩 유사도 ≥ 0.80 + 라이브니스(녹음 재생 공격 방지)

- 두 검증 모두 통과 시 세션 토큰 발급, 실패 시 PIN/패스워드 폴백

### 2.2.4 보안 고려사항

- 얼굴 라이브니스: 눈 깜빡임/머리 회전 감지로 사진 위조 방지

- 음성 라이브니스: 무작위 챌린지 문장 발화 요구로 녹음 재생 공격 차단

- 생체 임베딩은 원본 미디어를 저장하지 않고 단방향 벡터화 후 AES-256으로 암호화 저장

- 저장 위치: 모바일은 디바이스 Secure Enclave/Keystore 우선, 웹은 서버 KMS

## 2.3 F-02: 음성 명령 인식 및 자연어 처리

### 2.3.1 기능 설명

저전력 웨이크업 워드 감지 → 클라우드 STT → LLM 의도 분석 → 명령 실행으로 이어지는 음성 명령 파이프라인을 구축한다. 한국어/영어 혼용을 지원하며, 노이즈 환경에서도 95% 이상의 인식 정확도를 목표로 한다.

### 2.3.2 처리 단계

| 단계 | 기술 요소 | 처리 위치 | 지연 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| 웨이크업 감지 | Porcupine / Snowboy / 자체 학습 KWS | On-device | < 200ms |
| VAD 음성 구간 검출 | WebRTC VAD / Silero VAD | On-device | Real-time |
| 음성-텍스트 변환(STT) | Whisper-large-v3 / Google STT / CLOVA | Cloud (스트리밍) | < 1s |
| 의도 분석/슬롯 추출 | GPT-4o / Claude / Gemini (Tool Use) | Cloud | < 2s |
| 명령 실행 | 내부 함수 호출 또는 API 라우팅 | Backend | < 1s |
| 응답 생성(TTS) | ElevenLabs / OpenAI TTS / 자체 음성 | Cloud (스트리밍) | < 1s 첫 음절 |

### 2.3.3 지원 명령 카테고리

- 정보 조회: “어제 회의에서 논의된 핵심 결정 사항이 뭐였지?”

- 업무 실행: “지금부터 회의 녹음 시작해”, “이 영상 30분만 기록해”

- 일정 관리: “다음 주 화요일 오후 2시에 김부장님과 미팅 잡아줘”

- 환경 분석: “지금 카메라에 보이는 게 뭐야?”, “책상 위에 빠진 거 없는지 봐줘”

- 알림 설정: “집에 누가 들어오면 문자로 알려줘”

- 회상 검색: “지난주에 내가 산 책 제목이 뭐였지?”

## 2.4 F-03: 카메라 기반 환경/행동 인식

### 2.4.1 기능 설명

디바이스 카메라(웹캠/스마트폰)의 영상을 지속적으로 분석하여 ① 사용자의 행동/제스처 ② 주변 환경의 객체와 변화 ③ 이상 상황을 실시간 인식한다. 항상 켜져 있는 모드와 명령 시에만 활성화되는 모드를 사용자가 토글할 수 있다.

### 2.4.2 비전 분석 모듈

| 모듈 | 기능 | 기술 후보 |
| --- | --- | --- |
| 객체 탐지 | 사람, 사물 위치/종류 식별 | YOLOv9 / RT-DETR / GroundingDINO |
| 자세/제스처 인식 | 손 제스처, 포즈 분류 | MediaPipe / OpenPose |
| 행동 분류 | 걷기/앉기/넘어짐/싸움 등 | MMAction2 / SlowFast / VideoMAE |
| 장면 이해 | 상황 묘사 자연어 생성 | GPT-4o-vision / Claude Vision / Gemini |
| 얼굴 인식 | 본인/타인 구분 | InsightFace / FaceNet |
| 광학 문자 인식(OCR) | 문서/화면의 텍스트 추출 | PaddleOCR / Tesseract |

### 2.4.3 프라이버시 모드

- 블러 모드: 사용자 외 인물의 얼굴 자동 블러

- 녹화 정지 구역: 특정 시간/장소(예: 침실)에서는 카메라 비활성화

- Local-only 모드: 영상 데이터 클라우드 전송 차단, 디바이스 내 추론만 사용

## 2.5 F-04: 회의록 자동 기록 및 요약

### 2.5.1 기능 설명

회의 시작 명령 시 음성 + (옵션) 영상 + 화면 공유를 동시에 기록하고, 종료 후 자동으로 ① 화자 분리(Diarization) ② 트랜스크립트 ③ 핵심 안건/결정 사항/액션 아이템을 추출하여 마크다운 회의록을 생성한다.

### 2.5.2 출력 산출물

- 타임스탬프가 포함된 전체 트랜스크립트

- 화자별 발언 색인 (Speaker A, B... 또는 등록된 이름)

- 3줄 요약, 5개 핵심 결정사항, 액션 아이템 목록(담당자/마감일)

- 회의 중 캡처된 화이트보드/슬라이드 이미지(자동 OCR 텍스트 동반)

- 자연어 검색 가능한 전체 텍스트 인덱스

### 2.5.3 배포 채널

- 앱 내 회의록 라이브러리에 자동 저장

- 이메일 또는 Slack 채널로 자동 발송 (옵션)

- Notion / Google Docs로 내보내기

## 2.6 F-05: 영상 기록 및 이상 감지 + SMS 알림

### 2.6.1 기능 설명

사용자가 지정한 시간 동안 또는 상시 모드로 영상을 녹화하면서, AI가 ‘특이점(Anomaly)’을 감지하면 즉시 사용자의 휴대폰으로 SMS와 푸시 알림을 발송한다. 특이점은 사용자가 사전에 정의하거나, AI가 학습된 일반 이상 패턴을 사용한다.

### 2.6.2 이상 감지 카테고리

| 카테고리 | 예시 트리거 |
| --- | --- |
| 사용자 정의 객체 | ‘우리 강아지가 거실에 있으면’, ‘아이가 현관문 열면’ |
| 사용자 정의 행동 | ‘사람이 책상 근처를 지나가면’ |
| 일반 이상 행동 | 넘어짐, 다툼, 침입, 화재/연기 감지 |
| 환경 변화 | 조명 급변, 큰 소음, 갑작스러운 움직임 |
| 부재 감지 | 지정 시간 동안 사용자 부재 |

### 2.6.3 알림 채널 및 우선순위

| 우선순위 | 채널 | 예시 상황 |
| --- | --- | --- |
| P0 (긴급) | SMS + 푸시 + 인앱 진동/음성 | 화재, 침입, 사람 넘어짐 |
| P1 (중요) | 푸시 + 인앱 알림 | 지정 객체 출현, 정의된 행동 발생 |
| P2 (일반) | 인앱 알림 (선택적 일일 다이제스트) | 환경 변화, 일상 패턴 변동 |

### 2.6.4 오탐 최소화 전략

- 연속 N프레임(3~5프레임) 동안 동일 이벤트 검출 시에만 트리거

- 사용자 피드백(‘맞음/오탐’) 기반 임계값 자동 조정

- 야간/저조도 환경에서는 별도 임계값 적용

- LLM 2차 검증: 비전 모델이 감지한 이벤트를 GPT-4o-vision으로 재검증

## 2.7 F-06: 멀티모달 저장 공간

### 2.7.1 기능 설명

음성, 영상, 이미지, 텍스트, 메타데이터를 단일 통합 저장소에 시간·이벤트·사용자 단위로 인덱싱하여 보관한다. 모든 데이터는 임베딩 벡터로 변환되어 자연어 기반 검색이 가능하다.

### 2.7.2 데이터 분류

| 타입 | 원본 저장 | 메타데이터 | 임베딩 |
| --- | --- | --- | --- |
| 음성 클립 | S3 (FLAC/Opus) | 시간/세션/화자 | 음성 + 텍스트 임베딩 |
| 영상 클립 | S3 (HLS / H.265) | 시간/장소/이벤트 태그 | 비디오 + 키프레임 임베딩 |
| 회의록 | PostgreSQL + S3 | 참석자/안건/결정사항 | 텍스트 임베딩 |
| 이미지/캡처 | S3 (WebP/AVIF) | OCR 텍스트/객체 | 이미지 임베딩(CLIP) |
| 대화 기록 | PostgreSQL | 타임스탬프/세션 | 텍스트 임베딩 |

### 2.7.3 검색 인터페이스

- 자연어 검색: ‘지난주 김부장과의 회의에서 디자인 관련 내용’

- 시간 기반 필터: 날짜/요일/시간대 범위

- 화자/인물 기반 필터

- 이벤트 태그 기반 필터 (회의/녹화/이상감지)

- 벡터 유사도 검색 + BM25 하이브리드

## 2.8 F-07: 음성·텍스트 응답 생성

LLM이 생성한 응답을 ① 자연스러운 음성(TTS)으로 즉시 발화하면서 ② 동시에 화면에 자막/카드 형태로 표시한다. 사용자는 토글로 음성 출력 ON/OFF 전환 가능하다.

- 스트리밍 TTS로 첫 음절 1초 이내 출력

- 감정/억양 조절 (차분/명랑/긴급)

- 화면 카드: 회의 요약, 캘린더, 영상 썸네일 등 리치 미디어 응답

- 청각 장애 대응: 텍스트 우선 모드

## 2.9 F-08: 반응형 웹/모바일 UI

웹과 모바일 어디서나 동일한 기능을 제공하되, 입력 디바이스 특성에 맞춰 UI가 최적화되도록 설계한다.

| 디바이스 | 기본 입력 | 특화 UI |
| --- | --- | --- |
| 데스크톱 웹 | 키보드 + 웹캠 + 마이크 | 사이드바 + 큰 영상 미리보기, 다중 패널 |
| 태블릿 웹 | 터치 + 카메라 | 2단 레이아웃, 스와이프 제스처 |
| 모바일 앱 | 음성·카메라 우선, 텍스트 보조 | 하단 탭 + 풀스크린 카메라/녹음 뷰 |
| 모바일 웹 | PWA 형태, 모바일 앱과 유사 UI | 앱 미설치 사용자 대상 폴백 |

# 3. 사용자 시나리오

## 3.1 시나리오 1: 첫 사용 - 등록 및 인증

이수진(32세, 마케팅 매니저)은 Sarvis 앱을 처음 다운받아 실행한다.

- 앱이 실행되며 ‘안녕하세요, 저는 Sarvis입니다. 처음 만나서 반갑습니다’라고 말한다.

- 앱이 카메라 권한과 마이크 권한을 한 번에 요청한다.

- ‘얼굴을 등록할게요’ 안내에 따라 5각도 얼굴이 캡처된다(약 30초).

- ‘이번엔 목소리를 들려주세요’ 안내에 따라 3개 문장을 발화한다.

- Sarvis가 ‘이수진님, 등록이 완료됐어요. 이제부터 ‘사르비스’라고 부르면 도와드릴게요’라고 응답한다.

## 3.2 시나리오 2: 회의 자동 기록

이수진은 사무실에서 노트북을 열어 줌 미팅을 시작하려 한다.

- ‘사르비스, 지금부터 회의 녹음 시작해. 이름은 9월 캠페인 킥오프야.’

- Sarvis가 ‘네, 9월 캠페인 킥오프 회의를 녹음 시작합니다’라고 응답하며 화면 우상단에 녹화 인디케이터 표시.

- 회의가 진행되는 50분 동안 음성 + (선택적으로) 화면 공유를 기록한다.

- 회의 종료 시 ‘사르비스, 회의 끝’ 또는 자동 무음 감지 후 ‘회의를 종료하고 정리할까요?’ 질문.

- 3분 후 회의록(요약, 액션 아이템, 트랜스크립트)이 이메일과 앱에 도착.

## 3.3 시나리오 3: 부재중 이상 감지

이수진은 점심을 먹으러 자리를 비웠다. 책상 위 노트북 카메라는 모니터링 모드로 켜져 있다.

- Sarvis는 ‘책상 위에 새로운 사람이 다가오면 알려줘’라는 사전 명령을 인지하고 있다.

- 12:30, 동료 박과장이 책상에 다가와 노트를 두고 간다.

- Sarvis가 SMS와 푸시로 ‘12:30, 책상 근처에서 사람을 감지했어요. 노트를 두고 갔습니다. (영상 5초 미리보기)’ 발송.

- 이수진이 알림 탭 → 5초 클립과 자연어 요약을 확인.

## 3.4 시나리오 4: 자연어로 과거 검색

이수진은 ‘아 그때 박부장이 뭐라고 했더라?’ 라며 휴대폰을 든다.

- ‘사르비스, 지난주 박부장님이 디자인 시안에 대해서 한 말 찾아줘.’

- Sarvis가 음성 회의록 7개 중 관련도 높은 2개를 추출, 해당 발언 부분을 음성+텍스트로 재생.

- ‘5월 1일 9월 캠페인 회의에서 박부장님이 이렇게 말씀하셨어요…’

## 3.5 시나리오 5: 환경 인식 기반 도움

이수진이 책상에 앉아 노트북을 펴고 있다.

- ‘사르비스, 내가 지금 보고 있는 이 영수증 내용을 정리해서 메일로 보내줘.’

- Sarvis가 카메라로 영수증을 인식 → OCR로 항목/금액 추출 → 표 형태로 정리 후 이메일 발송.

- ‘영수증 7개 항목, 총 142,000원 정리해서 본인 메일로 보냈어요.’

# 4. 시스템 아키텍처

## 4.1 전체 아키텍처 개요

Sarvis는 ‘클라이언트(엣지) + API Gateway + 마이크로서비스(AI 처리) + 스토리지’의 4계층 클라우드 네이티브 구조로 설계한다. 영상·음성처럼 대용량 실시간 데이터는 별도의 미디어 파이프라인을 통해 처리하고, 명령·응답은 비교적 가벼운 동기 API로 처리하여 부하를 분산한다.

## 4.2 계층별 구성

| 계층 | 주요 책임 | 구성 요소 |
| --- | --- | --- |
| 클라이언트 | 센서 캡처, 웨이크업 감지, UI 렌더링 | React (웹), React Native (모바일), TFLite/CoreML (온디바이스 추론) |
| API Gateway | 인증, 라우팅, Rate Limiting, WebSocket 처리 | Kong / AWS API Gateway / Nginx |
| 서비스 계층 | 도메인 로직 (인증/회의록/이상감지 등) | Node.js (NestJS) + Python (FastAPI) 마이크로서비스 |
| AI 추론 계층 | STT/TTS/Vision/LLM 처리 | GPU 노드 (A10/L4) + 외부 LLM API |
| 데이터 계층 | 관계형/벡터/객체 저장 | PostgreSQL + pgvector / Redis / S3 |
| 메시지 버스 | 비동기 작업 큐 | Kafka / RabbitMQ / AWS SQS |
| 관측성 | 로그/메트릭/트레이스 | OpenTelemetry + Grafana + Loki |

## 4.3 데이터 흐름 - 음성 명령 처리

- [1] 클라이언트가 웨이크업 워드 감지 → 마이크 활성화

- [2] 음성 청크를 WebSocket으로 STT 서비스로 스트리밍

- [3] 누적 트랜스크립트가 LLM Orchestrator로 전달

- [4] LLM이 의도 분석 → Tool Use(함수 호출)로 회의록/캘린더/검색 등 적절한 마이크로서비스 호출

- [5] 결과 요약을 TTS 스트림으로 변환, 클라이언트가 즉시 재생 + 자막 표시

- [6] 모든 상호작용을 멀티모달 스토리지에 메타데이터와 함께 저장 → 임베딩 인덱스 갱신

## 4.4 데이터 흐름 - 영상 모니터링/이상 감지

- [1] 클라이언트 카메라가 480p~720p H.264 스트림을 RTC/RTMP로 송출

- [2] 미디어 게이트웨이가 청크 단위로 객체 스토리지(원본)에 동시 적재

- [3] 비전 워커가 30fps 중 5fps 샘플링하여 객체 탐지 + 행동 분류 수행

- [4] 이상 후보가 발생하면 키프레임 5장 + 5초 클립을 LLM Vision으로 2차 검증

- [5] 검증 통과 시 알림 서비스가 SMS(Twilio/CoolSMS) + FCM/APNs 푸시 발송

- [6] 이벤트는 알림 로그 + 타임라인 DB에 저장되어 사용자가 회상·검색 가능

## 4.5 멀티 디바이스 동기화

사용자가 PC/모바일을 오갈 때 세션 상태(현재 진행 중인 작업, 알림 읽음 처리, 회의록 임시 저장본 등)가 즉시 동기화되어야 한다.

- WebSocket 기반 실시간 상태 동기화 (Yjs 또는 자체 CRDT)

- 디바이스 간 ‘이어서 하기(Hand-off)’: PC에서 시작한 회의록 작성 → 모바일에서 이어서 음성 검토

- 오프라인 우선 캐시 + 재연결 시 충돌 해결 (Last-Write-Wins + 사용자 확인)

# 5. 기술 스택 및 도구 선정

## 5.1 프론트엔드

| 영역 | 선정 기술 | 선정 이유 |
| --- | --- | --- |
| 웹 프레임워크 | Next.js 14 (App Router) + React 18 | SSR/SSG, 반응형, 풍부한 생태계 |
| 모바일 | React Native (Expo) + 일부 네이티브 모듈 | 코드 공유 + 네이티브 카메라/마이크 접근 |
| 상태 관리 | Zustand + TanStack Query | 보일러플레이트 최소, 서버 상태 캐시 |
| UI 라이브러리 | Tailwind CSS + shadcn/ui + Radix | 빠른 반응형 + 접근성 |
| 미디어 처리 | WebRTC, MediaRecorder API, FFmpeg.wasm | 브라우저 내 녹화/스트리밍/변환 |
| 온디바이스 AI | TensorFlow.js + ONNX Runtime Web | 웨이크업 감지 등 경량 추론 |
| 실시간 통신 | Socket.io / native WebSocket | 양방향 명령/응답 스트리밍 |

## 5.2 백엔드

| 영역 | 선정 기술 | 선정 이유 |
| --- | --- | --- |
| API 서버 | NestJS (Node.js, TypeScript) | 엔터프라이즈급 구조, DTO·DI·테스트 용이 |
| AI/ML 서비스 | FastAPI (Python 3.11) | PyTorch/TensorFlow 직접 호출 용이 |
| 메시지 큐 | Kafka 또는 AWS SQS + EventBridge | 이벤트 기반 비동기 처리 |
| 워크플로우 | Temporal.io / AWS Step Functions | 장기 실행 작업(회의 처리, 영상 분석) |
| 인증 | Auth0 / Cognito + 자체 생체 인증 모듈 | 표준 OAuth + 생체 인증 결합 |
| 미디어 서버 | Janus / mediasoup / LiveKit | WebRTC 기반 양방향 스트림 |

## 5.3 AI/ML 모델

| 용도 | 1차 선택 | 대안 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| LLM (메인) | Claude Opus / GPT-4o | Gemini 1.5 Pro | Tool Use + 비전 통합 |
| LLM (경량) | Claude Haiku / GPT-4o-mini | Gemini Flash | 지연 민감 작업 |
| STT | Whisper-large-v3 (자체 호스팅) | Google STT, CLOVA | 한국어 정확도 우선 |
| TTS | ElevenLabs / OpenAI TTS | Naver Voice / Azure TTS | 감정 표현 + 한국어 자연성 |
| 객체 탐지 | YOLOv9 / RT-DETR | GroundingDINO (zero-shot) | 온프레미스 GPU 추론 |
| 행동 분류 | VideoMAE v2 / SlowFast | MViT, Uniformer | 사전학습 후 파인튜닝 |
| 얼굴 임베딩 | InsightFace ArcFace-r100 | FaceNet | 학습 데이터셋 검증 필요 |
| 음성 임베딩 | ECAPA-TDNN / Pyannote | Resemblyzer | 노이즈 강건성 우선 |
| 임베딩 (텍스트) | BGE-M3 / OpenAI text-embedding-3 | Jina Embeddings | 다국어 지원 |

## 5.4 데이터베이스 및 스토리지

| 용도 | 선정 기술 | 용량/성능 요구 |
| --- | --- | --- |
| 관계형 DB | PostgreSQL 16 + pgvector | 수십 GB, 99.95% SLA |
| 캐시 | Redis 7 (Cluster) | 세션, 명령 큐, Pub/Sub |
| 객체 스토리지 | AWS S3 / Cloudflare R2 (호환) | 수 TB, 다중 리전 복제 |
| 검색 엔진 | OpenSearch / Elasticsearch | 전체 텍스트 + 벡터 하이브리드 |
| 벡터 DB (대용량) | Qdrant / Milvus | 수억 벡터까지 확장 |
| 시계열 DB | TimescaleDB (PostgreSQL 확장) | 이벤트/메트릭 시계열 |
| 미디어 CDN | CloudFront / Cloudflare | 글로벌 저지연 전송 |

## 5.5 인프라 및 DevOps

| 영역 | 선정 기술 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 클라우드 | AWS (메인) + Cloudflare (엣지) | 한국·일본 리전 운영 |
| 컨테이너 | Docker + Kubernetes (EKS) | GPU 노드 풀 별도 운영 |
| IaC | Terraform + Helm | 환경별(dev/stage/prod) 분리 |
| CI/CD | GitHub Actions + ArgoCD | GitOps 배포 |
| 모니터링 | Prometheus + Grafana + Loki | OpenTelemetry 표준 |
| 에러 추적 | Sentry | 프론트/백 통합 |
| 피쳐 플래그 | LaunchDarkly / Unleash | 점진적 롤아웃 |
| 보안 스캔 | Trivy + Snyk + Semgrep | SBOM 관리 |

## 5.6 외부 연동 서비스

| 서비스 | 용도 |
| --- | --- |
| Twilio / CoolSMS | SMS 알림 발송 |
| FCM / APNs | 모바일 푸시 알림 |
| Stripe / Toss | 결제 (구독) |
| Google Workspace API | 캘린더, Gmail, Drive 연동 |
| Slack API | 회의록 채널 발송 |
| Notion API | 회의록 외부 저장 |
| Zoom / Meet / Teams Bot SDK | 화상회의 자동 참여(옵션) |

# 6. 데이터베이스 및 스토리지 설계

## 6.1 핵심 엔티티 모델

| 엔티티 | 주요 컬럼 | 관계 |
| --- | --- | --- |
| users | id, email, name, locale, created_at | 1:N → biometrics, sessions |
| biometric_profiles | user_id, face_embedding, voice_embedding, version | N:1 ← users |
| sessions | id, user_id, device_id, started_at, ended_at | N:1 ← users |
| conversations | id, session_id, transcript, response, modality | N:1 ← sessions |
| meetings | id, user_id, title, started_at, ended_at, summary | 1:N → meeting_segments |
| meeting_segments | id, meeting_id, speaker, text, ts_start, ts_end, audio_url | N:1 ← meetings |
| video_clips | id, user_id, started_at, duration, s3_url, thumbnail_url | 1:N → anomaly_events |
| anomaly_events | id, clip_id, type, confidence, summary, notified_at | N:1 ← video_clips |
| embeddings | id, owner_type, owner_id, vector(1536), modality | polymorphic |
| notifications | id, user_id, channel, payload, sent_at, read_at | N:1 ← users |
| tasks | id, user_id, title, due_at, source_meeting_id, status | N:1 ← users |
| calendars | id, user_id, provider, external_id, sync_token | N:1 ← users |

## 6.2 스토리지 정책

- Hot 단계 (0~7일): S3 Standard + CDN 캐시. 즉시 재생 가능

- Warm 단계 (7~90일): S3 Standard-IA. 접근 시 약간의 지연 허용

- Cold 단계 (90일 이상): S3 Glacier Instant Retrieval / Deep Archive (사용자 동의 시 자동 이관)

- 자동 삭제: 사용자 설정에 따라 30/90/365일 후 원본 자동 삭제. 임베딩과 메타데이터는 옵션

- 백업: RDS 자동 백업 7일 + 일일 스냅샷, S3 객체 버전 관리 + 다중 리전 복제

## 6.3 벡터 검색 설계

멀티모달 RAG를 위해 ‘텍스트·음성·이미지’ 임베딩을 하나의 검색 인덱스에 통합한다.

- PostgreSQL pgvector(IVF/HNSW 인덱스)로 시작 → 1억 벡터 이상 시 Qdrant 분리

- 하이브리드 검색: 코사인 유사도 (0.7) + BM25 텍스트 점수 (0.3) 가중합

- 필터링: user_id, 시간 범위, modality, 이벤트 태그를 메타데이터 필터로 적용

- 리랭킹: 1차 Top-K=50 → BGE-Reranker로 최종 Top-5 정렬 후 LLM에 전달

# 7. AI/ML 모델 구성

## 7.1 모델 파이프라인 전체도

Sarvis의 AI 파이프라인은 ‘인지(Perception) → 이해(Understanding) → 결정(Planning) → 표현(Expression)’의 4단계로 구성된다.

- 인지 단계: STT, 객체 탐지, 행동 분류, 얼굴/음성 임베딩 — 입력을 디지털 신호에서 의미 단위로 변환

- 이해 단계: 멀티모달 LLM이 텍스트 + 비전 + 사용자 프로필 + 과거 컨텍스트를 통합 분석

- 결정 단계: LLM Tool Use로 적절한 액션 선택 (회의록 시작/캘린더 등록/SMS 발송 등)

- 표현 단계: TTS로 음성 응답 생성, 화면에 카드/자막 동시 출력

## 7.2 핵심 모델별 운영 전략

| 모델 | 운영 방식 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 메인 LLM | 외부 API 호출 (Claude/GPT-4o) | 최신 성능, 자체 운영 비용 부담 |
| 경량 LLM/라우팅 | 외부 API의 mini 모델 또는 자체 호스팅 LLM | 지연·비용 최적화 |
| STT | 자체 호스팅 (Whisper) + 외부 폴백 | 프라이버시 및 비용 |
| TTS | 외부 API + 자체 캐싱 | 감정 표현 품질 |
| 비전 (객체/행동) | 자체 GPU 추론 | 실시간성 + 영상 데이터 외부 전송 최소화 |
| LLM Vision (2차 검증) | 외부 API | 정확도 우선, 호출 빈도 낮음 |
| 임베딩 | 자체 호스팅 BGE-M3 + 외부 폴백 | 비용 최적화 |

## 7.3 RAG 구성

- 문서/대화 저장 시 청크 분할 (350~512토큰, 50토큰 오버랩)

- 청크별 BGE-M3 임베딩 + 메타데이터(시간/세션/화자) 저장

- 질의 시 사용자 의도를 멀티 쿼리로 확장 (LLM이 질의 재작성)

- 벡터 검색 + BM25 하이브리드 → 리랭킹 → 컨텍스트 윈도우 구성

- 응답 생성 시 인용 출처(언제/어디서) 함께 제공

## 7.4 파인튜닝 및 학습 루프

- 초기에는 외부 LLM의 In-context Learning + Few-shot 프롬프트만 사용

- 100만 명령 누적 후 사용자 피드백(좋아요/오탐) 기반 RLHF/DPO 데이터셋 구축

- 이상 감지 모델은 사용자별 ‘정상’ 데이터로 자기지도 fine-tune (오탐률 감소)

- Voiceprint·얼굴 임베딩은 사용자 추가 등록 시 점진적 평균화 (프로토타입 업데이트)

# 8. 보안 및 개인정보 보호

## 8.1 보안 원칙

- Privacy by Design: 기능 설계 단계부터 최소 수집·최소 보관 원칙

- Zero Trust: 내부/외부 구분 없이 모든 요청을 인증·인가

- End-to-End Encryption: 디바이스 → 서버 → 스토리지 전 구간 암호화

- 사용자 통제권: 수집 범위·보관 기간·삭제·내보내기 모두 사용자 설정

## 8.2 암호화 정책

| 대상 | 방식 |
| --- | --- |
| 전송 구간 | TLS 1.3 (Perfect Forward Secrecy) |
| 저장 구간 (DB) | AES-256 + KMS 키 회전 |
| 객체 스토리지 | S3 SSE-KMS + 클라이언트 측 암호화 옵션 |
| 생체 임베딩 | AES-256-GCM, 디바이스 Secure Enclave 키 우선 |
| 비밀 관리 | AWS Secrets Manager / HashiCorp Vault |
| 로그 마스킹 | PII 자동 마스킹 (전화번호, 이메일, 주소) |

## 8.3 사용자 권리 보장

- 열람권: 모든 저장 데이터를 JSON/ZIP으로 내보내기

- 삭제권: 24시간 이내 전체 삭제 (백업 포함 30일 이내 완전 파기)

- 정정권: 회의록·메타데이터·생체 정보 직접 편집

- 거부권: AI 자동 분석 비활성화 모드 제공

## 8.4 규제 준수

| 규제 | 주요 대응 |
| --- | --- |
| 개인정보보호법 (한국) | 개인정보 처리 방침, 동의 분리, 위탁 고지 |
| GDPR (EU 진출 시) | DPO 지정, DPIA 수행, Lawful Basis 명시 |
| CCPA (미국 캘리포니아) | Do Not Sell My Info 옵트아웃 제공 |
| 생체정보 특별 처리 | 별도 동의, 임베딩만 저장, 원본 즉시 폐기 |
| 미성년자 보호 | 14세 미만 가입 차단, 보호자 동의 절차 |

## 8.5 위협 모델링

| 위협 | 대응 |
| --- | --- |
| 생체 인증 위조 (사진/녹음) | 라이브니스 검증 + 챌린지 응답 |
| 계정 탈취 (Credential Stuffing) | MFA 의무화, 비정상 위치 알림, 봇 탐지 |
| 영상 데이터 유출 | 암호화 + 짧은 보존 기간 + 사용자 디바이스 키 옵션 |
| 프롬프트 인젝션 | 시스템 프롬프트 격리, 사용자 입력 sanitize |
| LLM 환각 (Hallucination) | RAG로 사실 근거 제공, 출처 명시, 중요 작업은 사용자 확인 |
| 모델 학습 데이터로 사용자 데이터 유출 | 외부 API에 학습 옵트아웃 헤더, 자체 모델은 사용자 데이터 격리 |

# 9. UI/UX 설계 가이드라인

## 9.1 디자인 원칙

- 대화 우선 (Conversational First): 텍스트/버튼은 음성 대안으로 동작. UI는 음성과 동등한 시민

- 상태 가시성 (Visibility of State): 녹화/청취/처리/대기 상태를 항상 인디케이터로 표시

- 취소 가능성 (Cancelability): AI가 진행 중인 모든 작업을 즉시 중단할 수 있는 ‘멈춰’ 명령 보장

- 점진적 공개 (Progressive Disclosure): 고급 설정은 숨기고, 자주 쓰는 기능을 전면에

- 접근성 (Accessibility): WCAG 2.2 AA 이상, 색약·시각장애·청각장애 지원

## 9.2 핵심 화면 구성

| 화면 | 주요 요소 |
| --- | --- |
| 홈 (대시보드) | 오늘 일정, 최근 대화, 진행 중 녹화, 알림 카드 |
| 대화 | 실시간 자막, 응답 카드, 첨부 미리보기, 음성 토글 |
| 회의록 라이브러리 | 검색바, 회의 카드(요약/태그/길이), 필터(날짜/참석자) |
| 영상 타임라인 | 일자별 클립, 이상 이벤트 마커, 미리보기 스크럽 |
| 알림 | 우선순위별 그룹, 5초 영상 미리보기, ‘맞음/오탐’ 피드백 |
| 설정 | 프라이버시, 생체 재등록, 알림 규칙, 데이터 내보내기 |

## 9.3 반응형 브레이크포인트

| 브레이크포인트 | 기기 | 레이아웃 |
| --- | --- | --- |
| ~ 480px | 모바일 (소형) | 1단, 하단 탭, 풀스크린 모달 |
| 481 ~ 768px | 모바일 (대형) / 작은 태블릿 | 1단 + 부분 모달 |
| 769 ~ 1024px | 태블릿 | 2단, 사이드바 토글 |
| 1025 ~ 1440px | 노트북 | 사이드바 + 메인 + 보조 패널 (3단) |
| 1441px ~ | 데스크톱 / 대형 모니터 | 다중 패널, 카메라 미리보기 큰 영역 |

## 9.4 음성 UX 가이드

- 응답은 1문장 핵심 + (필요시) 2~3문장 부연. 길어질 경우 ‘자세히 들으시려면 ‘계속’이라고 말씀해 주세요’

- 처리 중 무음을 피하기 위해 200ms 이내에 ‘잠시만요’ 같은 백채널 응답

- 실패/모호한 명령은 ‘이렇게 이해했어요. 맞나요?’ 식의 확인 질문

- 긴급 알림 시 음성 톤 변경(긴급 모드)으로 주의 환기

# 10. 개발 필요 항목 (상세 백로그)

아래는 Sarvis MVP 출시까지 필요한 개발 항목을 모듈별로 분해한 백로그이다. 각 항목은 ID, 모듈, 작업 내용, 의존성, 우선순위, 추정 공수(인일, person-day)로 정리한다.

## 10.1 모듈 1: 인증 및 사용자 관리

| ID | 작업 내용 | 우선순위 | 공수 |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTH-01 | 이메일/비밀번호 회원가입 + OAuth(Google, Apple) 연동 | P0 | 5 |
| AUTH-02 | JWT + Refresh Token 기반 세션 관리 | P0 | 3 |
| AUTH-03 | 얼굴 임베딩 등록 SDK (5각도 캡처 + 품질 체크) | P0 | 8 |
| AUTH-04 | 음성 임베딩 등록 SDK (3문장 발화 + 라이브니스) | P0 | 8 |
| AUTH-05 | 생체 인증 검증 API (얼굴 + 음성 동시 검증) | P0 | 6 |
| AUTH-06 | 생체 데이터 암호화 저장 모듈 (AES-256 + KMS) | P0 | 5 |
| AUTH-07 | PIN/패스워드 폴백 인증 | P0 | 3 |
| AUTH-08 | 다중 디바이스 등록·관리 화면 | P1 | 5 |
| AUTH-09 | 디바이스 신뢰 정책 (새 디바이스 알림) | P1 | 3 |
| AUTH-10 | 계정 삭제 + 데이터 완전 폐기 워크플로우 | P0 | 4 |

## 10.2 모듈 2: 음성 입력/출력

| ID | 작업 내용 | 우선순위 | 공수 |
| --- | --- | --- | --- |
| VOICE-01 | 웨이크업 워드 ‘Sarvis’ 학습 모델 (KWS) 구축 | P0 | 10 |
| VOICE-02 | 온디바이스 VAD 통합 (브라우저/모바일) | P0 | 5 |
| VOICE-03 | WebSocket 기반 STT 스트리밍 클라이언트 | P0 | 5 |
| VOICE-04 | Whisper 자체 호스팅 STT 서비스 (GPU 추론) | P0 | 8 |
| VOICE-05 | STT 폴백 라우팅 (외부 API 자동 전환) | P0 | 3 |
| VOICE-06 | 스트리밍 TTS 클라이언트 (오디오 청크 재생) | P0 | 5 |
| VOICE-07 | TTS 음성 캐싱 시스템 | P1 | 3 |
| VOICE-08 | 노이즈 캔슬링 전처리 (RNNoise / DeepFilterNet) | P1 | 5 |
| VOICE-09 | 한국어/영어 자동 코드스위칭 처리 | P1 | 4 |

## 10.3 모듈 3: 비전 입력/처리

| ID | 작업 내용 | 우선순위 | 공수 |
| --- | --- | --- | --- |
| VIS-01 | WebRTC 기반 카메라 캡처 + 송출 SDK | P0 | 6 |
| VIS-02 | 미디어 게이트웨이 (mediasoup/LiveKit) 구축 | P0 | 10 |
| VIS-03 | 객체 탐지 워커 (YOLOv9, GPU 배치 추론) | P0 | 8 |
| VIS-04 | 행동 분류 워커 (VideoMAE 추론 파이프라인) | P0 | 10 |
| VIS-05 | 이상 감지 룰 엔진 + LLM 2차 검증 | P0 | 8 |
| VIS-06 | 키프레임 추출 + 썸네일 생성 | P0 | 3 |
| VIS-07 | OCR 통합 (PaddleOCR) | P1 | 4 |
| VIS-08 | 프라이버시 블러 (얼굴 자동 마스킹) | P0 | 5 |
| VIS-09 | 지정 시간/장소 카메라 비활성화 정책 엔진 | P0 | 3 |
| VIS-10 | 온디바이스 추론 (TFLite/ONNX) - Local-only 모드 | P1 | 10 |

## 10.4 모듈 4: 회의록

| ID | 작업 내용 | 우선순위 | 공수 |
| --- | --- | --- | --- |
| MEET-01 | 회의 시작/종료 명령 인식 | P0 | 2 |
| MEET-02 | 장기 음성 녹음 (chunk + 클라우드 업로드) | P0 | 5 |
| MEET-03 | 화자 분리 (Pyannote diarization 파이프라인) | P0 | 8 |
| MEET-04 | 화자 라벨링 (등록 사용자와 매칭) | P1 | 5 |
| MEET-05 | 회의 요약 LLM 프롬프트 엔지니어링 | P0 | 5 |
| MEET-06 | 액션 아이템 추출 + 캘린더/Task 등록 | P0 | 5 |
| MEET-07 | 마크다운 회의록 렌더링 + PDF 내보내기 | P0 | 4 |
| MEET-08 | Slack/이메일/Notion 자동 발송 | P1 | 5 |
| MEET-09 | 화면 공유 캡처 + OCR 슬라이드 텍스트화 | P1 | 5 |
| MEET-10 | 회의 라이브러리 검색 UI | P0 | 5 |

## 10.5 모듈 5: 영상 모니터링 및 알림

| ID | 작업 내용 | 우선순위 | 공수 |
| --- | --- | --- | --- |
| MON-01 | 지속 영상 캡처 모드 (배터리·대역폭 최적화) | P0 | 5 |
| MON-02 | 이상 이벤트 큐 + 워커 풀 | P0 | 5 |
| MON-03 | 사용자 정의 알림 규칙 DSL (자연어 → 규칙) | P0 | 8 |
| MON-04 | 5초 미리보기 클립 자동 생성 | P0 | 3 |
| MON-05 | Twilio/CoolSMS SMS 통합 | P0 | 3 |
| MON-06 | FCM/APNs 푸시 통합 | P0 | 4 |
| MON-07 | 알림 우선순위 라우팅 + 무음 시간대 정책 | P0 | 3 |
| MON-08 | 알림 피드백(맞음/오탐) → 임계값 자동 조정 | P1 | 5 |
| MON-09 | 타임라인 UI (이벤트 마커 + 영상 스크럽) | P0 | 8 |

## 10.6 모듈 6: 멀티모달 저장 및 검색

| ID | 작업 내용 | 우선순위 | 공수 |
| --- | --- | --- | --- |
| STOR-01 | S3 업로드 매니저 (재시도/체크섬) | P0 | 4 |
| STOR-02 | 멀티파트 대용량 업로드 (영상) | P0 | 3 |
| STOR-03 | PostgreSQL + pgvector 스키마 마이그레이션 | P0 | 3 |
| STOR-04 | 임베딩 생성 워커 (BGE-M3) | P0 | 5 |
| STOR-05 | 하이브리드 검색 API (벡터 + BM25 + 리랭킹) | P0 | 8 |
| STOR-06 | 스토리지 라이프사이클 정책 (Hot/Warm/Cold) | P1 | 3 |
| STOR-07 | 데이터 내보내기 (JSON/ZIP) 워크플로우 | P0 | 5 |
| STOR-08 | 데이터 삭제 워크플로우 (백업까지 전파) | P0 | 4 |

## 10.7 모듈 7: LLM Orchestrator

| ID | 작업 내용 | 우선순위 | 공수 |
| --- | --- | --- | --- |
| LLM-01 | LLM Provider 추상화 (Claude/GPT/Gemini 라우팅) | P0 | 5 |
| LLM-02 | Tool Use 정의 (회의 시작/캘린더 등록/검색 등 20+) | P0 | 8 |
| LLM-03 | RAG 컨텍스트 빌더 (사용자 기억 + 현재 화면) | P0 | 8 |
| LLM-04 | 시스템 프롬프트 + 페르소나 모듈 | P0 | 3 |
| LLM-05 | 프롬프트 인젝션 방어 sanitizer | P0 | 5 |
| LLM-06 | 응답 스트리밍 + 중간 취소 처리 | P0 | 5 |
| LLM-07 | 토큰 사용량 모니터링 + 비용 알림 | P0 | 3 |
| LLM-08 | 오류·할 수 없음 응답 가이드라인 | P0 | 3 |

## 10.8 모듈 8: 프론트엔드 (웹)

| ID | 작업 내용 | 우선순위 | 공수 |
| --- | --- | --- | --- |
| WEB-01 | Next.js 프로젝트 초기 세팅 + 디자인 시스템 | P0 | 5 |
| WEB-02 | 반응형 레이아웃 (모바일/태블릿/데스크톱) | P0 | 8 |
| WEB-03 | 온보딩 마법사 (생체 등록) | P0 | 8 |
| WEB-04 | 대화 UI (자막/카드/응답) | P0 | 10 |
| WEB-05 | 회의록 라이브러리 + 상세 뷰 | P0 | 8 |
| WEB-06 | 영상 타임라인 + 플레이어 | P0 | 10 |
| WEB-07 | 알림 센터 + 피드백 UI | P0 | 5 |
| WEB-08 | 설정 (프라이버시/규칙/내보내기) | P0 | 5 |
| WEB-09 | PWA 지원 + 오프라인 캐시 | P1 | 4 |
| WEB-10 | 다크 모드 + 접근성 (WCAG 2.2 AA) | P1 | 5 |

## 10.9 모듈 9: 모바일 앱

| ID | 작업 내용 | 우선순위 | 공수 |
| --- | --- | --- | --- |
| MOB-01 | React Native (Expo) 프로젝트 세팅 | P0 | 3 |
| MOB-02 | 네이티브 카메라/마이크 모듈 | P0 | 5 |
| MOB-03 | 백그라운드 녹화 + 알림 처리 | P0 | 8 |
| MOB-04 | 푸시 알림 통합 (FCM/APNs) | P0 | 4 |
| MOB-05 | 디바이스 Secure Enclave 키 통합 | P0 | 5 |
| MOB-06 | iOS/Android 앱스토어 배포 파이프라인 | P0 | 5 |
| MOB-07 | 공유 시트 통합 (다른 앱에서 Sarvis로 공유) | P1 | 3 |
| MOB-08 | Siri Shortcuts / Google Assistant 통합 | P2 | 4 |

## 10.10 모듈 10: 인프라 및 운영

| ID | 작업 내용 | 우선순위 | 공수 |
| --- | --- | --- | --- |
| OPS-01 | Terraform 기반 멀티 환경 (dev/stage/prod) 구성 | P0 | 8 |
| OPS-02 | EKS 클러스터 + GPU 노드 풀 + 오토스케일 | P0 | 8 |
| OPS-03 | GitHub Actions CI + ArgoCD CD | P0 | 5 |
| OPS-04 | Prometheus/Grafana/Loki 모니터링 스택 | P0 | 5 |
| OPS-05 | Sentry 에러 추적 (프론트/백) | P0 | 2 |
| OPS-06 | 비용 모니터링 + 알람 | P0 | 3 |
| OPS-07 | 보안 스캔 (Trivy, Snyk, Semgrep) CI 통합 | P0 | 3 |
| OPS-08 | 로그 PII 마스킹 파이프라인 | P0 | 3 |
| OPS-09 | 비상 대응(런북 + 온콜 로테이션) | P1 | 4 |

## 10.11 모듈 11: 외부 연동

| ID | 작업 내용 | 우선순위 | 공수 |
| --- | --- | --- | --- |
| INT-01 | Google Calendar OAuth + 양방향 동기화 | P1 | 5 |
| INT-02 | Gmail 발송 API 통합 | P1 | 3 |
| INT-03 | Slack OAuth + 메시지 발송 | P1 | 3 |
| INT-04 | Notion OAuth + 페이지 생성 | P2 | 4 |
| INT-05 | Zoom Meeting Bot SDK | P2 | 8 |
| INT-06 | 결제 (Stripe/Toss) + 구독 관리 | P0 | 8 |

## 10.12 공수 합계 및 인력 산정

위 모든 항목을 합산하면 약 460 인일(person-day)이며, 평균 6명 규모 팀이 동시 진행 시 약 4~5개월(주 5일 가동 기준)의 MVP 개발 기간이 도출된다. 단, 학습 곡선·디자인·QA·통합 테스트를 고려하면 실제 일정은 6~7개월로 보수적으로 예상한다.

| 역할 | MVP 인원 | 주요 책임 |
| --- | --- | --- |
| 프로덕트 매니저 | 1 | 기획·우선순위·이해관계자 조율 |
| 디자이너 (UX/UI) | 1 | 와이어프레임·프로토타입·디자인 시스템 |
| 프론트엔드 엔지니어 | 2 | Next.js + RN, 반응형, 미디어 처리 |
| 백엔드 엔지니어 | 2 | NestJS + FastAPI, API, 통합 |
| AI/ML 엔지니어 | 2 | STT/TTS/Vision/LLM 파이프라인 |
| DevOps/SRE | 1 | K8s, CI/CD, 모니터링, 비용 |
| QA 엔지니어 | 1 | 자동화 테스트, 회귀, 사용성 |

# 11. 개발 일정 및 마일스톤

## 11.1 단계별 마일스톤

| 단계 | 기간 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| Phase 0: 킥오프 및 설계 | M0 ~ M1 (4주) | PRD 확정, 아키텍처 다이어그램, 디자인 시스템 v0 |
| Phase 1: 인프라/인증 기반 | M1 ~ M2 (4주) | K8s 환경, CI/CD, 회원가입+로그인, 생체 등록 PoC |
| Phase 2: 음성·비전 코어 | M2 ~ M4 (8주) | STT/TTS 스트리밍, 객체/행동 인식, 카메라 SDK |
| Phase 3: 핵심 워크플로우 | M4 ~ M5 (4주) | 회의록 자동 생성, 영상 모니터링 + SMS 알림 |
| Phase 4: 통합 및 UI 마감 | M5 ~ M6 (4주) | 반응형 웹/모바일, 검색, 알림 센터, 설정 |
| Phase 5: 베타 + 안정화 | M6 ~ M7 (4주) | 100명 규모 클로즈드 베타, 버그 수정, 성능 최적화 |
| Phase 6: GA 출시 | M7 ~ M8 | 스토어 등록, 마케팅 페이지, 결제, 공식 출시 |

## 11.2 단계별 종료 기준 (Definition of Done)

- Phase 1: 신규 가입 → 생체 등록 → 로그인 전체 흐름이 데모 가능. 단위/통합 테스트 80% 이상 통과

- Phase 2: 5분 음성을 1분 이내 STT 완료, 카메라 영상 30fps에서 객체 탐지 fps≥10 유지

- Phase 3: 60분 회의를 5분 이내 요약. 이상 감지 → SMS까지 평균 8초 이내

- Phase 4: Lighthouse PWA 점수 90+ / 모바일 앱 콜드 스타트 2.5초 이하

- Phase 5: Crash-free Sessions 99.5%+, P95 응답 지연 ≤ 3초

- Phase 6: 보안 점검(VAPT) 완료, 개인정보 영향평가(PIA) 통과

# 12. 테스트 전략 및 품질 관리

## 12.1 테스트 피라미드

| 레벨 | 비율 | 도구 |
| --- | --- | --- |
| 단위 테스트 (Unit) | 70% | Jest, Vitest, Pytest |
| 통합 테스트 (Integration) | 20% | Supertest, Testcontainers |
| E2E 테스트 | 10% | Playwright (웹), Detox (모바일) |

## 12.2 AI/ML 품질 평가

- STT 정확도: 한국어 WER ≤ 7%, 영어 WER ≤ 5% (자체 벤치마크 셋)

- 음성 인증: FAR < 0.1%, FRR < 3%

- 얼굴 인증: FAR < 0.001%, FRR < 1%

- 이상 감지: Precision ≥ 0.85 / Recall ≥ 0.80

- 회의 요약 품질: ROUGE-L ≥ 0.4 + 사람 평가(5점 만점) ≥ 4.0

- LLM 응답 적절성: LLM-as-Judge + 사용자 좋아요 비율 ≥ 80%

## 12.3 사용성 테스트

- 타겟 사용자 10명 대상 등록·회의록·검색 시나리오 진행

- SUS(System Usability Scale) ≥ 75

- Task 성공률 ≥ 90%, 평균 처리 시간 측정

## 12.4 부하/성능 테스트

- 동시 사용자 1,000명 동시 녹음 + 100명 동시 영상 모니터링 시뮬레이션

- k6 / Locust로 API P95 ≤ 1초 검증

- 스트리밍 STT 동시 500세션에서 지연 1초 이하 유지

# 13. 배포 및 운영 전략

## 13.1 환경 분리

| 환경 | 용도 | 데이터 |
| --- | --- | --- |
| dev | 개발자 개인 개발 | 합성 데이터 |
| stage | 내부 QA + 데모 | 마스킹된 모의 데이터 |
| prod | 실제 사용자 | 실데이터 + 전 구간 암호화 |
| canary | prod의 1% 트래픽 | 신규 기능 점진 노출 |

## 13.2 배포 전략

- 백엔드: Blue-Green + Canary (5% → 25% → 100%) 자동 롤아웃

- 프론트: Vercel/Cloudflare 점진 배포, 즉시 롤백

- 모바일: 단계별 출시 (1% → 10% → 50% → 100%) + Crash-free 임계값 자동 정지

- DB 마이그레이션: 무중단(Backwards-compatible 2단계 배포)

## 13.3 SLA 및 SLO

| 지표 | 목표 |
| --- | --- |
| 전체 가용성 | 99.9% (월 43분 다운 허용) |
| 음성 명령 P95 응답 | ≤ 3초 |
| 회의록 생성 (60분 회의) | ≤ 5분 |
| 이상 감지 → 알림 | ≤ 10초 |
| 데이터 손실 허용 (RPO) | ≤ 5분 |
| 복구 시간 (RTO) | ≤ 30분 |

## 13.4 운영 모니터링

- 핵심 비즈니스 지표 대시보드 (DAU, 명령 수, 알림 발송 수, 결제 전환)

- 모델별 토큰/추론 비용 일별 리포트

- 이상 감지 모델 드리프트 모니터링 (오탐률 추세)

- 온콜 알람: PagerDuty 연동, 우선순위 P0/P1/P2 분리

# 14. 위험 요소 및 대응 방안

| 분류 | 위험 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기술 | 외부 LLM API 장애 | 전체 서비스 정지 | 다중 Provider 라우팅 + 자체 호스팅 폴백 |
| 기술 | GPU 비용 폭증 | 수익성 악화 | 온디바이스 추론 확대 + 사용자 등급별 모델 분리 |
| 기술 | STT/Vision 정확도 부족 | 사용자 이탈 | 지속적 파인튜닝 + 사용자 피드백 루프 |
| 보안 | 생체 정보 유출 | 법적·평판 손상 | 임베딩만 저장 + KMS + 침입 탐지 |
| 보안 | 프롬프트 인젝션 | 민감 정보 누출 | 입력 sanitize + 시스템 프롬프트 격리 |
| 법무 | 개인정보 규제 변화 | 서비스 일부 중단 | DPO 지정 + 분기별 컴플라이언스 점검 |
| 사업 | 경쟁자 출현 (빅테크) | 차별화 약화 | 버티컬(회의/모니터링) 깊이로 차별화 |
| 사업 | 초기 비용 회수 지연 | 런웨이 부족 | B2B(SMB) 동시 영업 + 무료 한도 기반 PLG |
| 인력 | ML 엔지니어 채용 난이도 | 일정 지연 | 외부 컨설턴트 단기 활용 + 점진 채용 |
| 윤리 | 오탐 알림으로 사용자 신뢰 하락 | 이탈 | 보수적 임계값 + 사용자 피드백 즉시 반영 |

# 15. 비용 추정 및 운영 비용

아래 추정은 MVP 출시 기준이며, 활성 사용자 1,000명 시 월간 운영 비용을 가정한다. 실제 비용은 트래픽·녹화 시간·모델 단가에 따라 큰 폭으로 변동될 수 있다.

## 15.1 월간 운영 비용 추정 (1,000 MAU 기준)

| 항목 | 예상 비용 (USD/월) |
| --- | --- |
| LLM API (Claude/GPT) | 1,500 ~ 3,000 |
| STT (Whisper 자체 호스팅 GPU) | 800 ~ 1,200 |
| TTS (ElevenLabs/OpenAI) | 400 ~ 800 |
| GPU 추론 (Vision) | 1,200 ~ 2,500 |
| 객체 스토리지 (S3) | 300 ~ 800 |
| DB + 캐시 (RDS + Redis) | 400 ~ 700 |
| 네트워크/CDN | 300 ~ 600 |
| SMS/푸시 | 100 ~ 300 |
| 기타 SaaS (Sentry, Auth0 등) | 300 ~ 500 |
| 합계 (월간) | 약 5,300 ~ 10,400 |

## 15.2 초기 개발 비용 (MVP 6개월)

| 항목 | 추정 |
| --- | --- |
| 인건비 (8~10명 × 6개월) | 한국 기준 약 6 ~ 9억 원 |
| 인프라 초기 (스테이징·CI/CD) | 약 3,000 ~ 5,000 USD |
| 라이선스/도구 (디자인·개발·관측성) | 약 5,000 USD/월 |
| 보안 점검 (VAPT, PIA) | 약 1,500 ~ 3,000만 원 |
| 베타 사용자 인센티브 / 마케팅 | 약 2,000 ~ 5,000만 원 |

## 15.3 수익 모델 (참고)

| 플랜 | 가격 | 포함 내용 |
| --- | --- | --- |
| Free | 0원 | 월 음성 명령 200회, 회의 5건, 영상 1시간 |
| Pro (개인) | 월 19,000원 | 무제한 명령, 회의 무제한, 영상 30시간, RAG 검색 |
| Team (5인) | 월 89,000원 | 공유 회의록, 팀 캘린더 통합, 관리자 대시보드 |
| Business | 맞춤 견적 | SSO, 감사 로그, 전용 GPU, 데이터 격리 |

# 16. 향후 확장 로드맵

## 16.1 단기 (출시 후 6개월)

- Zoom/Teams/Meet 봇 통합으로 실시간 회의 자동 참여

- 스마트 기기(스마트홈 카메라/스피커) 연동

- 개인 음성 클로닝 기반 응답(사용자 본인 목소리로 메시지 작성)

## 16.2 중기 (1년)

- 팀/조직용 협업 모드: 회의록 권한 관리, 토픽별 자동 라우팅

- AR 글래스(Vision Pro, Meta Ray-Ban) 연동

- 도메인 특화 모드(의료/법률/교육) — 전문 용어 사전 + 컴플라이언스

## 16.3 장기 (2년+)

- 온디바이스 LLM 완전 동작 (Apple Intelligence / Snapdragon NPU)

- 자체 멀티모달 파운데이션 모델 학습 (사용자 옵트인 데이터)

- 로보틱스 연동(가정용 로봇)으로 물리적 액션 비서로 확장

- 규제 영역(의료 기록·금융 자문) 인증 및 진출

## 16.4 성공 지표 (North Star Metrics)

| 기간 | 북극성 지표 | 목표 |
| --- | --- | --- |
| 출시 6개월 | WAU (주간 활성 사용자) | 10,000명 |
| 출시 12개월 | 유료 전환율 | 8% |
| 출시 18개월 | 월간 회의록 처리량 | 100만 건 |
| 출시 24개월 | B2B 계약 기업 수 | 50개 |

# 부록 A. 용어 정의

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| 멀티모달 | 텍스트, 음성, 영상, 이미지 등 여러 형식의 데이터를 동시에 처리하는 방식 |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation. 외부 지식을 검색하여 LLM의 응답을 보강하는 기법 |
| 임베딩 | 데이터를 의미를 보존하는 고차원 벡터로 변환한 표현 |
| 라이브니스 | 생체 인증 시 살아있는 사람인지 검증하는 기술 |
| FAR/FRR | False Acceptance Rate / False Rejection Rate. 본인 인증 오류율 |
| VAD | Voice Activity Detection. 음성/비음성 구간 검출 |
| Diarization | 음성 데이터에서 화자를 분리·식별하는 기술 |
| Tool Use | LLM이 외부 함수/API를 호출하도록 학습된 능력 |
| WER | Word Error Rate. STT 정확도 측정 지표 |
| KWS | Keyword Spotting. 특정 단어(웨이크업 워드) 감지 모델 |

# 부록 B. 참고 표준 및 가이드라인

- 개인정보보호위원회 — 개인정보 영향평가 가이드

- GDPR Article 22, 35 (자동 의사결정·DPIA)

- ISO/IEC 27001 정보보안 경영시스템

- ISO/IEC 30107 (생체 인식 라이브니스 검증 표준)

- WCAG 2.2 — 웹 접근성 가이드라인

- OWASP LLM Top 10 — LLM 보안 위협 가이드

# 부록 C. 문서 이력

| 버전 | 일자 | 변경 내용 | 작성자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026.04.20 | 초안 작성 | 기획팀 |
| 0.5 | 2026.04.28 | 기술 검토 반영 | 기획+개발 |
| 1.0 | 2026.05.03 | 최종 확정 및 공유 | PM |