J . A . R . V . I . S

Personal AI Assistant

─── 기능 기획서 ───

장기 기억 · 인터랙션 학습 · 환경 인지 기반
개인화 AI 비서 시스템

Version 1.0 · 2026

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 비전 (Vision)

Iron Man 영화 속 J.A.R.V.I.S는 단순한 음성 인식 비서가 아니다. 사용자의 일상을 함께 살아가며, 지난 대화를 기억하고, 사용자가 처한 환경을 시청각으로 인지하고, 명시되지 않은 의도까지 파악해 능동적으로 도움을 제공하는 인공지능 동반자다.

본 프로젝트는 이 비전을 단계적으로 현실화한다. 핵심 차별점은 세 가지다.

- 장기 기억 (Persistent Memory): 모든 대화와 인터랙션을 영구 저장하고, 의미 기반 검색으로 과거 맥락을 자유롭게 참조한다.

- 인터랙션 학습 (Interaction Learning): 사용자 선호도, 습관, 패턴을 누적 학습해 응답을 개인화한다.

- 환경 인지 (Environmental Awareness): 비디오 피드를 통해 사용자의 표정, 행동, 주변 환경 변화를 실시간 인지하고 능동적으로 반응한다.

## 1.2 현재 상태 (Current State, v1.0)

이미 구현된 기반 시스템:

- 음성 호출어 감지 ("Jarvis") 및 음성 대화 (Whisper STT + Edge-TTS)

- Claude API / Ollama 듀얼 백엔드 + 7개 도구 (see, web_search, get_weather, get_time, remember, recall, set_timer)

- 얼굴 인식 기반 사용자 식별 및 자동 인사

- Pygame 기반 시각 인터페이스 — 감정 오브, 라이브 카메라 피드, 채팅 로그

- 음성 진폭 반응형 오브, 부드러운 색상 전환, 타이핑 애니메이션

- PBKDF2 기반 사용자 인증, .env 기반 시크릿 관리

## 1.3 목표 상태 (Target State, v3.0)

한 줄 비전 사용자가 자비스에게 '내가 작년 이맘때 뭐하고 있었지?'라고 물으면, 자비스가 메모리에서 해당 시점의 대화·이벤트·표정 변화를 종합해 "작년 5월에 회사 이직을 고민하셨고, 그때 자주 피곤해 보이셨어요" 라고 답할 수 있는 수준.

# 2. 핵심 기능 영역

## 2.1 대화형 인터페이스 강화

현재 자비스는 한 번의 발화 — 한 번의 응답 패턴이다. 진짜 비서는 흐르는 대화를 한다.

### 2.1.1 연속 대화 모드 (Continuous Conversation)

호출어를 한 번 부른 뒤 일정 시간 (기본 30초) 동안은 호출어 없이 추가 발화 가능. VAD (Voice Activity Detection) 로 발화 시작/끝 자동 감지.

- 예: "자비스, 오늘 일정 알려줘" → 답변 → (호출어 없이) "그 중 첫 번째 미팅 어디서?" → 답변 → 30초 침묵 후 자동 종료

- 기존 단발 모드와 토글 가능 (UI에서 'Continuous Mode' 토글)

### 2.1.2 인터럽트 처리 (Barge-in)

자비스가 답변 중일 때 사용자가 말을 시작하면 즉시 응답 중단하고 듣기 모드로 전환. 자연스러운 대화의 핵심.

- VAD 가 사용자 음성을 감지하면 TTS playback 즉시 중단

- 중단된 시점까지의 응답은 채팅 로그에 "[중단됨]" 표시

### 2.1.3 멀티모달 입력

음성만이 아닌 다양한 입력 채널 통합:

- 텍스트 입력창 (UI 하단) — 조용한 환경에서 타이핑으로 대화

- 이미지 드래그 앤 드롭 — 화면에 이미지 끌어다 놓으면 see 도구 자동 실행

- 문서 업로드 — PDF/Word/이미지 파일 분석 (Claude의 멀티모달 입력 활용)

### 2.1.4 응답 품질 개선

- 스트리밍 응답 — Claude streaming API로 답변이 생성되는 즉시 TTS 청크 단위 재생, 첫 음성까지 지연 시간 70% 단축

- 이모션 제어 TTS — Edge-TTS의 SSML로 happy/concerned 감정에 따라 톤·속도 조절

- 코드 스위칭 — 한국어 응답에 영어 단어가 자연스럽게 섞이도록 (예: "미팅이 3시야" 같은 자연스러운 한국어)

## 2.2 장기 메모리 시스템 (Persistent Memory)

핵심 원칙 모든 인터랙션은 기록되고, 의미 기반으로 검색되며, 시간 흐름과 함께 진화한다. 자비스는 잊지 않는다.

### 2.2.1 메모리 계층 구조

4개 계층으로 메모리를 분리하여 검색 효율과 정확도를 동시에 확보한다.

| 계층 | 저장 내용 | 검색 방식 | 보관 기간 |
| --- | --- | --- | --- |
| Working Memory (작업 기억) | 현재 대화의 직전 ~20턴 | 직접 참조 | 세션 종료 시 압축 |
| Episodic Memory (일화 기억) | 모든 대화 turn 원문 + 메타데이터 | 벡터 검색 + 키워드 | 영구 |
| Semantic Memory (의미 기억) | 사용자 정보, 선호도, 사실 | 키-값 + 의미 검색 | 영구 |
| Procedural Memory (절차 기억) | 사용자 패턴, 루틴, 습관 | 패턴 매칭 | 영구, 주기적 업데이트 |

### 2.2.2 저장 스키마 (SQLite + 벡터 DB)

로컬 SQLite 데이터베이스를 메인 저장소로, ChromaDB를 임베딩 검색용으로 사용. 클라우드 의존성 없음.

memory.db (SQLite)

├── conversations    (id, user_id, started_at, ended_at, summary)

├── messages         (id, conv_id, role, content, timestamp, emotion)

├── facts            (id, user_id, key, value, source_msg_id, created_at, updated_at)

├── observations     (id, user_id, type, data_json, frame_path, timestamp)

├── routines         (id, user_id, pattern_desc, frequency, confidence, last_seen)

└── timers_events    (id, user_id, label, scheduled_at, recurring, completed)

chromadb/

├── messages_vec     (메시지 텍스트 → 임베딩)

└── observations_vec (관찰 설명 → 임베딩)

### 2.2.3 메모리 쓰기 (Write Path)

매 대화 turn마다 다음 작업을 비동기로 수행:

- 원문 메시지를 messages 테이블에 즉시 기록 (블로킹 X)

- 백그라운드 워커가 메시지 임베딩 생성 (sentence-transformers, 384차원)

- LLM이 메시지에서 추출 가능한 사실/선호도/패턴을 식별 → facts 테이블에 upsert

- 주기적 (시간당 1회) 압축 작업 — 오래된 messages를 conversation summary로 요약

### 2.2.4 메모리 읽기 (Read Path)

새 사용자 발화가 들어오면, LLM 호출 전에 컨텍스트 자동 주입:

[현재 발화 임베딩]

↓

ChromaDB 의미 검색 (top-k=5, 유사도 임계값 0.7)

↓

관련 facts 키워드 매칭 (최근 24시간 내 활성화된 것 우선)

↓

최근 7일 conversation summary 추가

↓

system prompt에 [기억:...] 블록으로 주입

### 2.2.5 신규 도구 — memory.* 시리즈

- memory.search(query, time_range, top_k) — 의미 기반 과거 대화 검색

- memory.timeline(start_date, end_date) — 특정 기간의 대화/이벤트 타임라인

- memory.summarize(period) — "지난 한 달 요약해줘" 같은 요청

- memory.forget(query) — "내 차 비밀번호 잊어줘" 같은 명시적 삭제 (GDPR 준수)

- memory.update_fact(key, new_value) — "내 회사 이름 X에서 Y로 바뀌었어"

### 2.2.6 망각 정책 (Forgetting Policy)

무한 누적은 검색 품질을 떨어뜨린다. 다음 정책 적용:

- messages: 30일 후 자동으로 conversation summary로 압축, 원문은 별도 archive 보관

- observations: 7일 후 사용 빈도 낮은 것 자동 삭제 (단, "중요" 플래그 있으면 영구)

- facts: 6개월간 참조되지 않으면 "stale" 표시, 사용자에게 확인 후 삭제 제안

- 사용자가 명시적으로 "잊어줘" 라고 하면 즉시 모든 계층에서 hard delete

## 2.3 인터랙션 학습 (Interaction Learning)

자비스가 사용자를 "안다"는 것은 단순히 사실을 기억하는 것 이상이다. 시간 흐름에 따라 사용자의 선호와 패턴을 모델링하고, 그 모델을 응답에 반영한다.

### 2.3.1 선호도 학습

매 turn마다 LLM이 사용자 발화/반응에서 선호도 시그널을 추출:

| 선호도 차원 | 추출 단서 | 활용 예시 |
| --- | --- | --- |
| 응답 길이 | "짧게 답해" / "자세히 알려줘" 빈도 | 기본 응답 길이 자동 조정 |
| 격식 수준 | 사용자 말투의 존댓말/반말 비율 | 자비스 응답 톤 매칭 |
| 관심 주제 | 사용자가 자주 묻는 카테고리 | 관련 뉴스 자동 브리핑 |
| 선호 시간대 | 활동 시각 분포 | 방해 금지 시간 추론 |
| 응답 채널 | 음성 vs 텍스트 사용 비율 | 기본 출력 모드 선택 |

### 2.3.2 루틴 감지 (Routine Detection)

이벤트 시퀀스에서 반복 패턴을 발견. 발견 즉시 사용자에게 확인 요청 → 승인되면 능동 행동에 활용.

매주 월/수/금 오전 7시에 운동 알람을 설정하시는 패턴이 보여요. 자동으로 매주 설정해드릴까요?

- 최소 3회 이상 동일 패턴이 반복되어야 후보로 인정

- 신뢰도 (confidence) 점수: 0.0 ~ 1.0, 0.7 이상에서 사용자에게 제안

- 사용자 거부 시 해당 패턴은 6개월간 재제안 안 함

### 2.3.3 감정 캘리브레이션

LLM이 출력하는 [emotion:xxx] 태그가 사용자 반응과 어떻게 상관되는지 학습. 부적절한 감정 매핑 자동 보정.

- 자비스가 [emotion:happy]로 답했는데 사용자가 짧게 끊거나 부정적 반응 → 해당 컨텍스트에서 happy 출력 빈도 감소

- 실시간이 아닌 주기적 (주 1회) 분석으로 system prompt에 미세조정 지침 자동 추가

### 2.3.4 능동 제안 (Proactive Suggestions)

사용자가 묻기 전에 도움이 될 만한 것을 먼저 제안. 단, 침해적이지 않게.

- 아침 첫 인사 시: 어제 다룬 미해결 항목, 오늘 일정 요약, 날씨

- 일정 직전: "30분 뒤 미팅이에요. 자료 준비하셨나요?"

- 학습된 루틴이 깨질 때: "보통 이 시간에 운동하시는데, 오늘은 안 하시나요?"

원칙 능동 제안은 '거슬리지 않을 것' 이 절대 원칙. 사용자가 마지막 능동 제안에 무반응이거나 거절하면 24시간 동안 능동 발화 빈도 50% 감소.

## 2.4 환경 인지 (Environmental Awareness)

비디오 스트림은 풍부한 정보의 보고다. 현재는 얼굴 인식과 단발성 'see' 도구만 사용하지만, 이를 지속적인 환경 모니터링 시스템으로 확장한다.

프라이버시 우선 비디오 분석은 100% 로컬 처리를 기본으로 한다. Claude Vision (클라우드) 호출은 사용자가 명시적으로 'see' 도구를 트리거할 때만. 모든 카메라 데이터는 로컬 디스크에서만 보관, 자동 만료.

### 2.4.1 비디오 처리 파이프라인

실시간 (30fps) 비디오를 다단계 파이프라인으로 처리:

[Camera 30fps]

↓

[1] Frame Sampler (3fps로 다운샘플)

↓

[2] Face Recognition (기존, 유지)

↓

[3] Pose Estimation (MediaPipe Pose) — 사용자 자세/움직임

↓

[4] Facial Expression (DeepFace 또는 FER2013 모델) — 표정 분류

↓

[5] Object Detection (YOLO v8 nano) — 주변 사물

↓

[6] Scene Change Detector (color histogram diff)

↓

[Event Aggregator] → memory.observations 테이블

### 2.4.2 인지 가능한 환경 변화

| 카테고리 | 감지 내용 | 활용 시나리오 |
| --- | --- | --- |
| 사용자 표정 | happy / sad / neutral / surprised / angry | 감정에 맞춰 자비스 톤 조정, 위로 제안 |
| 사용자 자세 | 앉음 / 섬 / 누움 / 자리비움 | 장시간 앉아있을 때 휴식 권유 |
| 존재감 | 사용자가 화면 앞에 있는지 | 자리 비웠을 때 알림 보류, 돌아오면 요약 제공 |
| 주변 사람 | 여러 얼굴 감지, 미등록자 출현 | 타인 있을 때 사적 정보 발화 자제 |
| 주변 사물 | 노트북·컵·책 등 일상 객체 | "지금 들고 있는 거 뭐야?" 같은 질문 즉시 답변 |
| 조명 변화 | 밝기 급변 | 낮/밤 전환 추론, 알림 강도 조정 |
| 급격한 움직임 | 낙상, 충돌 등 비정상 움직임 | 안전 알림 (가족 알림 옵션 가능) |

### 2.4.3 환경 컨텍스트 LLM 주입

매 LLM 호출 시 현재 환경 스냅샷을 컨텍스트에 추가:

[환경: 사용자 카메라 앞 위치, 표정 neutral, 주변 사람 없음, 시각 14:30, 조명 밝음]

이 정보로 자비스는 별도 도구 호출 없이도 적절한 응답 가능. 예시:

(사용자 표정이 sad로 감지된 직후) "오늘 표정이 평소랑 다르신데, 무슨 일 있으셨어요?"

(미등록자 1명 추가 감지 후) "지금 손님 계신가요? 사적인 알림은 잠시 보류할까요?"

### 2.4.4 비주얼 인덱싱

관찰된 이벤트 중 "중요" 플래그가 붙은 것은 프레임 썸네일과 함께 영구 저장. 나중에 시각적 검색 가능.

- 자비스: "지난 주말에 들고 계셨던 빨간 머그컵 보이세요?" → 메모리에서 해당 프레임 검색

- 저장 형식: 256x256 JPEG, ~10KB/장, 하루 평균 50장 → 한 달 ~15MB

# 3. 시스템 아키텍처

## 3.1 전체 구조 (확장 후)

기존 모놀리식 구조를 모듈화된 마이크로서비스 스타일로 재편:

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐

│                       UI Layer                            │

│  Pygame Main Window  │  Login Screen  │  Settings Panel  │

└──────────────────────────────────────────────────────────┘

↕

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐

│                   Orchestrator (main.py)                  │

│   State Machine, Event Bus, Module Lifecycle             │

└──────────────────────────────────────────────────────────┘

↕              ↕              ↕              ↕

┌────────────┐  ┌────────────┐  ┌────────────┐  ┌────────────┐

│ Audio I/O  │  │   Brain    │  │  Vision    │  │  Memory    │

│ Wake/STT/  │  │ LLM + Tool │  │ Camera +   │  │ SQLite +   │

│ TTS/VAD    │  │ Use Loop   │  │ ML Models  │  │ ChromaDB   │

└────────────┘  └────────────┘  └────────────┘  └────────────┘

↕              ↕              ↕

┌──────────────────────────────────────────┐

│            Tools Registry                 │

│ see, search, weather, memory.*, env.*    │

└──────────────────────────────────────────┘

## 3.2 신규 모듈 명세

### 3.2.1 memory 모듈 (신규)

- memory/db.py — SQLite 스키마 정의, CRUD

- memory/embeddings.py — sentence-transformers 래퍼, ChromaDB 연동

- memory/extractor.py — LLM 기반 사실/선호도 추출기

- memory/retriever.py — 검색 인터페이스 (의미/시간/키워드)

- memory/compactor.py — 주기적 요약 및 망각 정책 실행

### 3.2.2 vision 모듈 확장

- vision/pipeline.py — 다단계 파이프라인 컨트롤러

- vision/face.py — (기존)

- vision/pose.py — MediaPipe 자세 추정

- vision/expression.py — DeepFace 표정 분류

- vision/objects.py — YOLOv8 객체 검출

- vision/aggregator.py — 이벤트 통합 및 메모리 기록

### 3.2.3 learning 모듈 (신규)

- learning/preferences.py — 선호도 추출 및 누적

- learning/routines.py — 패턴 발견 및 신뢰도 평가

- learning/calibration.py — 감정 매핑 보정

- learning/proactive.py — 능동 제안 트리거

### 3.2.4 audio_io 모듈 확장

- audio_io/vad.py — Silero VAD 통합 (인터럽트, 연속 대화용)

- audio_io/streaming_tts.py — 스트리밍 TTS

- audio_io/ssml.py — 감정 기반 SSML 생성

## 3.3 데이터 흐름 — 한 번의 대화 turn

[1] User: "자비스, 오늘 운동 갔다 왔어"

↓

[2] WakeWord 감지 → STT → 텍스트 변환

↓

[3] Memory.retrieve_context(text)

→ 관련 과거 대화: "지난 주에 헬스장 등록했다는 얘기"

→ 활성 facts: "사용자는 화/목/토 운동 루틴"

→ 환경 컨텍스트: 표정 happy, 14:32

↓

[4] Brain.think(text, retrieved_context)

→ Claude API tool_use 루프

→ emotion 태그 추출

↓

[5] TTS streaming + UI 타이핑 효과

↓

[6] Memory.write(turn) [비동기]

→ messages 즉시 저장

→ Extractor: "사용자가 오늘 운동함" 사실 추출

→ Routines: 운동 패턴 카운터 +1

# 4. 단계별 로드맵 (Roadmap)

## 4.1 마일스톤 개요

| 단계 | 기간 | 핵심 산출물 | 성공 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 (현재) | 완료 | 음성 대화, 도구 사용, UI | 데모 가능 |
| v1.5 | 2주 | VAD, 인터럽트, 연속 대화, 스트리밍 TTS | 대화 흐름 자연스러움 |
| v2.0 | 4-6주 | 장기 메모리 (SQLite + ChromaDB) | 어제 대화 의미 검색 가능 |
| v2.5 | 3-4주 | 선호도/루틴 학습 | 능동 제안 정확도 70%+ |
| v3.0 | 6-8주 | 환경 인지 파이프라인 (표정/자세/객체) | 환경 변화에 자연 반응 |
| v3.5 | 추후 | 비주얼 인덱싱, 다중 사용자 분리 | 가족 단위 사용 가능 |

## 4.2 v1.5 — 대화 흐름 개선 (2주)

우선순위 가장 높음. 사용자 경험 직접 영향.

### 주요 작업

- Silero VAD 통합 (audio_io/vad.py)

- 연속 대화 모드 — 호출어 후 30초 윈도우

- Barge-in — TTS 중 사용자 발화 감지 시 즉시 중단

- Claude streaming API 적용

- 스트리밍 TTS — 청크 단위 합성/재생

- UI 텍스트 입력창 추가

### 리스크

- VAD 오탐 — TV 소리, 가족 대화에 반응. 마이크 게이트로 완화

- 스트리밍 동기화 — 텍스트와 음성 타이밍 어긋남. 청크 ID로 매칭

## 4.3 v2.0 — 장기 메모리 (4-6주)

프로젝트의 가장 큰 기술적 도약. 단계별 진행 권장.

### Phase A: 저장 인프라 (1주)

- memory/db.py — SQLite 스키마 + 마이그레이션

- messages, conversations 테이블 raw write

- 기존 chat_log를 SQLite로 마이그레이션

### Phase B: 의미 검색 (1.5주)

- sentence-transformers 모델 선정 (한국어: ko-sroberta-multitask)

- ChromaDB 인덱스 구축

- memory.search() 도구 구현

- Brain의 컨텍스트 주입 로직 — retrieve_context()

### Phase C: 사실 추출 (1주)

- LLM 기반 추출기 (별도 사이드 호출, Haiku 사용)

- facts 테이블 + upsert 로직

- memory.recall 도구를 의미 검색 기반으로 업그레이드

### Phase D: 망각 & 압축 (1주)

- 주기적 conversation summarizer

- forget 도구 (사용자 명시적 삭제)

- 자동 만료 정책

### Phase E: 통합 테스트 (0.5주)

- 일주일치 더미 대화 시드 → 검색 정확도 측정

- 응답 시간 벤치마크 (목표: 컨텍스트 주입 후 LLM 호출 +200ms 이내)

## 4.4 v2.5 — 인터랙션 학습 (3-4주)

### 주요 작업

- learning/preferences.py — 5개 선호도 차원 추출

- learning/routines.py — 시퀀스 마이닝, 신뢰도 모델

- 능동 제안 트리거 + 거절률 추적

- UI에 학습된 정보 표시 (Settings 탭에서 "자비스가 알고 있는 것")

- 사용자가 학습 결과를 직접 수정/삭제하는 인터페이스

## 4.5 v3.0 — 환경 인지 (6-8주)

### Phase A: 비전 모델 통합 (3주)

- MediaPipe Pose 통합 + 자세 분류 (앉음/섬/누움)

- DeepFace 표정 분류 (7개 감정)

- YOLOv8 nano 객체 검출

- CPU 처리 시 성능 최적화 (3fps 다운샘플, 모델 양자화)

### Phase B: 이벤트 시스템 (2주)

- vision/aggregator.py — 이벤트 발견 → 메모리 기록

- 환경 컨텍스트 LLM 주입 (자동, 매 turn)

- UI에 실시간 환경 인디케이터 (오브 옆에 작은 아이콘들)

### Phase C: 능동 환경 반응 (2주)

- 표정 변화 트리거 → 위로/축하 제안

- 자리비움 감지 → 알림 보류 큐

- 미등록자 출현 → 사적 정보 발화 자제 모드

### Phase D: 비주얼 인덱싱 (1주)

- 프레임 썸네일 저장

- 이미지-텍스트 검색 (CLIP 임베딩)

# 5. 비기능 요구사항 (Non-functional Requirements)

## 5.1 성능 (Performance)

| 지표 | 현재 | 목표 (v3.0) |
| --- | --- | --- |
| 호출어 → 첫 음성 응답 지연 | ~2.5s | <1.0s (스트리밍 TTS) |
| 메모리 검색 (top-5) | N/A | <150ms |
| LLM 응답 (Claude Sonnet) | ~1.8s | <1.5s |
| 비전 파이프라인 (3fps) | N/A | <300ms/frame |
| UI 프레임율 | 60fps | 60fps 유지 |
| 메모리 사용량 (RAM) | ~800MB | <2GB (모델 포함) |

## 5.2 프라이버시 & 보안

- 모든 사용자 데이터 (대화, 비디오, 메모리) 로컬 저장 기본

- Claude API 호출은 메시지 텍스트만 전송, 비디오는 'see' 도구 명시 호출 시에만

- SQLite DB 암호화 옵션 (SQLCipher) — 사용자 비밀번호 기반 키 유도

- 미등록자 카메라 인식 시 자동 사적 정보 마스킹

- 사용자 데이터 export/import 기능 (JSON) — 데이터 주권 보장

- "잊어줘" 명령으로 즉시 hard delete 보장 (.db, .vec 모두에서)

## 5.3 신뢰성

- LLM API 다운 시 graceful degradation — Ollama 자동 폴백

- 메모리 DB 트랜잭션 — 부분 쓰기 실패 시 롤백

- 크래시 복구 — 재시작 시 마지막 대화 컨텍스트 자동 복원

- 일일 자동 백업 — users.json, memory.db, chromadb/ → ~/jarvis_backups/

## 5.4 확장성

- 새 도구 추가 — tools.py에 정의 한 줄 + 메서드 한 개로 끝

- 새 비전 분석 — vision/pipeline.py의 Stage interface 구현

- MCP (Model Context Protocol) 서버 통합 가능 — Claude API 네이티브 지원

## 5.5 접근성

- 폰트 크기 조절 (Settings)

- 색맹 모드 — 감정 오브가 색상 외 형태/패턴으로도 구분

- 자막 모드 — TTS와 함께 큰 텍스트 동시 표시

# 6. 검증 & 리스크 관리

## 6.1 핵심 위험 요소

| 리스크 | 발생 가능성 | 영향 | 완화 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 메모리 검색 정확도 낮음 | 중 | 높음 | 한국어 임베딩 모델 A/B 테스트, 키워드 폴백 병행 |
| 비전 파이프라인 성능 | 중 | 중 | GPU 가속 옵션, 모델 양자화, fps 자동 조절 |
| LLM API 비용 폭증 | 낮 | 중 | 월 사용량 캡, 캐싱, 짧은 응답 우선 |
| 프라이버시 우려 (가족) | 높 | 높 | 기본값 로컬 처리, 카메라 명확한 ON/OFF 인디케이터 |
| 능동 제안 거슬림 | 중 | 중 | 거절 시 빈도 자동 감소, 사용자 설정 가능 |
| 오작동 시 신뢰 상실 | 중 | 높 | 확신도 낮을 때 "잘 모르겠어요" 명시 |

## 6.2 검증 방법

### 자동 테스트

- 단위 테스트 (pytest) — 각 모듈 핵심 로직, 80% 커버리지 목표

- 통합 테스트 — 가짜 음성 입력 → 예상 응답 검증

- 회귀 테스트 — 메모리 검색 골든셋 (50개 query-answer 페어)

### 수동 평가

- 일일 사용 일지 — 1주일 실사용 후 만족도/오작동 사례 기록

- Side-by-side 비교 — 메모리 ON vs OFF에서 응답 품질 비교

- 프라이버시 감사 — 카메라/마이크 이외에 데이터 흘러나가지 않는지 네트워크 트래픽 검사

## 6.3 마일스톤 게이트

각 버전은 다음 조건 모두 통과 후 다음 단계 진입:

- 기능 요구사항 100% 충족

- 회귀 테스트 통과율 95%+

- 실사용 1주일 누적 크래시 0건

- 핵심 지연 시간 목표 달성

# 7. 부록

## 7.1 기술 스택

| 영역 | 현재 사용 | v3.0 추가 |
| --- | --- | --- |
| 언어/런타임 | Python 3.11+ | (동일) |
| LLM | Claude Sonnet 4.6, Ollama | Claude Haiku 4.5 (사이드 호출) |
| UI | pygame 2.5+ | (동일) |
| STT | faster-whisper | Silero VAD |
| TTS | edge-tts | 스트리밍 + SSML |
| 호출어 | Picovoice Porcupine | (동일) |
| 얼굴 인식 | face_recognition (dlib) | (동일) |
| 자세/표정 | — | MediaPipe, DeepFace |
| 객체 검출 | — | YOLOv8 nano |
| 저장소 | JSON 파일 | SQLite, ChromaDB |
| 임베딩 | — | sentence-transformers (ko-sroberta) |
| 이미지 검색 | — | CLIP (선택) |

## 7.2 디렉토리 구조 (v3.0)

jarvis/

├── main.py                    # 엔트리

├── config.py

├── auth.py

├── audio_io/

│   ├── __init__.py

│   ├── wake_word.py

│   ├── stt.py

│   ├── tts.py

│   ├── streaming_tts.py       # 신규

│   ├── vad.py                 # 신규

│   └── ssml.py                # 신규

├── brain/

│   ├── __init__.py

│   ├── llm.py                 # Claude/Ollama 추상화

│   ├── tool_loop.py

│   └── streaming.py           # 신규

├── tools/

│   ├── __init__.py            # 등록 레지스트리

│   ├── builtin.py             # see, search, weather 등

│   ├── memory_tools.py        # 신규

│   └── env_tools.py           # 신규

├── memory/                    # 신규 모듈

│   ├── db.py

│   ├── embeddings.py

│   ├── extractor.py

│   ├── retriever.py

│   └── compactor.py

├── vision/

│   ├── camera.py

│   ├── face.py

│   ├── pose.py                # 신규

│   ├── expression.py          # 신규

│   ├── objects.py             # 신규

│   ├── pipeline.py            # 신규

│   └── aggregator.py          # 신규

├── learning/                  # 신규 모듈

│   ├── preferences.py

│   ├── routines.py

│   ├── calibration.py

│   └── proactive.py

├── ui/

│   ├── window.py

│   ├── login.py

│   ├── orb.py

│   ├── camera_panel.py

│   ├── log_panel.py

│   └── settings.py            # 신규

├── data/                      # 사용자 데이터 (gitignore)

│   ├── users.json

│   ├── memory.db

│   ├── chromadb/

│   ├── faces/

│   └── frames/                # 비주얼 인덱싱

└── tests/

## 7.3 용어집

- VAD (Voice Activity Detection): 마이크 입력에서 사람 음성 구간만 식별하는 기술. 침묵/노이즈와 구분.

- Barge-in: AI가 말하는 도중 사용자가 말을 시작하면 AI 발화를 중단하는 동작.

- Embedding: 텍스트/이미지를 고차원 벡터로 변환한 것. 의미가 가까울수록 벡터 거리가 가까움.

- RAG (Retrieval-Augmented Generation): 관련 정보를 검색해 LLM 컨텍스트에 주입한 후 응답 생성. 본 프로젝트의 메모리 시스템 핵심 패턴.

- MCP (Model Context Protocol): Anthropic이 제안한 표준 — LLM이 외부 도구/데이터에 연결하는 통일된 방식.

## 7.4 참고 자료

- Microsoft JARVIS / HuggingGPT — LLM 컨트롤러 + 전문 모델 패턴의 원전 (arxiv.org/abs/2303.17580)

- Anthropic Tool Use 가이드 — docs.claude.com

- MediaPipe Solutions — 자세/얼굴 추정 모델

- ChromaDB 문서 — 로컬 벡터 DB

- Silero VAD — 경량 음성 활동 검출

끝

이 기획서는 살아있는 문서다.
구현 진행에 따라 갱신된다.